郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路(三全路-北三环)段对轨道交通3号线工程省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站安全监测

询比采购文件

采购编号：ZSPSXMB-XBCG-2023-003

采 购 人：郑州自来水投资控股有限公司

编制日期：二〇二三年六月

目  录

第一章  询比采购公告	3

第二章 供应商须知	6

第三章 评审办法	14

第四章  合同条款及格式	16

第五章 委托人要求	21

第六章 响应文件格式	23

## 第一章  询比采购公告

郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路(三全路-北三环)段对轨道交通3号线工程省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站安全监测

1.采购条件

本采购项目已由相关部门批准，项目业主及采购人为郑州自来水投资控股有限公司，资金来源：财政资金+自筹，出资比例财政35%+自筹65%，资金已落实。现对该项目进行询比采购。

2.项目概况与采购内容

2.1项目名称：郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路(三全路-北三环)段对轨道交通3号线工程省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站安全监测；

2.2项目地点：郑州市；

2.3项目概况：郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路（三全路-北三环）段工程在三全路至国基路段范围内进入轨道交通3号线省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站车站重点保护区。

2.4采购范围：编制专项监测方案并通过专家评审，负责项目影响范围内地铁3号线省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站车站主体结构和1号风亭组结构安全的日常变形监测工作，并出具地铁相关方认可的监测报告，包含但不限于：（1）根据现场实际情况编制监测方案，监测方案需包括监测方法、监测点位、点数、次数的布置及监测频率等内容，监测方案需通过专家评审会并经过地铁主管部门认可；（2）负责做好与相关单位（如地铁运行部门、地铁保护部门）的沟通协调，办理本工程涉地铁区域监测手续、方案审批等与监测工作相关的各项工作；（3）其他：监测结果及时反馈给业主单位、地铁保护单位，并提供书面监测结果及完整的监测报告；

2.5监测周期：从开始进场监测至监测对象变形趋于稳定并经地铁相关部门批准通过后止；

2.6质量要求：第三方监测服务及其成果应符合国家、河南省、郑州市现行规范的相关规定和合同约定，第三方监测服务及其成果能满足工程需要，并经地铁相关部门认可；

2.7标段划分：本次询价比选共设一个标段。

3.供应商资格要求

3.1在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，具备有效的营业执照；

3.2企业资质要求：具有住房和城乡建设部核发的工程勘察综合资质甲级或工程勘察专业类岩土工程勘察甲级资质；

3.3企业业绩：具有城市轨道交通勘测或测绘或监测方面的业绩（提供合同复印件并加盖公章）；

3.4供应商财务状况良好，提供上一年度（2021年度或2022年度）经会计师事务所或审计部门出具的财务审计报告（新成立企业按成立年度计算，成立时间不足一年的，可提供银行资信证明）；

3.5信誉要求：供应商未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；供应商未发生骗取中标或者严重违约以及发生重大安全事故、重大工程质量等问题，未存在被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；供应商及其法定代表人、拟派项目负责人无行贿犯罪记录；（书面承诺，格式自拟）

3.6对列入失信被执行人的供应商，拒绝参与本项目询价比选活动；【查询渠道：“信用中国”网站“信用服务”-“失信被执行人”- 跳转至“中国执行信息公开网”网站查询企业；通过“信用中国”网站“个人信用”-“失信被执行人名单查询”查询法定代表人、拟派项目负责人；以采购人或代理机构在询比现场查询的为准。】

3.7单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目询价比选活动；【提供在“国家企业信用信息公示系统”中查询打印的相关材料并加盖公章（需包含公司基本信息、股东信息及股权变更信息）】

3.8本次采购不接受联合体报名，不允许分包和转包。

4.询比文件的获取

4.1 请于2023年6月15日至2023年6月22日登录“郑州自来水投资控股有限公司”（http://www.zzwater.com.cn/）进行查看下载。

5.响应文件的递交

5.1 响应文件的递交截止时间：响应文件必须以密封形式于2023年6月23日09时整前递交，逾期不受理；

5.2 响应文件的递交地点：郑州市中原区工农路31号附一号院

5.3递交询比响应文件的方式：现场递交。

6.评审会议

6.1时间：2023年6月23日上午09 时30分（北京时间）

6.2地点：郑州市中原区工农路31号院附1号

7.发布公告的媒介

本采购公告在中国采购与招标网和郑州自来水投资控股有限公司网站发布。采购人对任何转载信息及由此产生的后果均不承担任何责任。

8.联系方式

采 购 人：郑州自来水投资控股有限公司

联 系 人：  朱工

联系电话： 0371-67695223

2023年6月15日

## 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.1 | 采购人 | 采 购 人：郑州自来水投资控股有限公司 联 系 人： 朱工 联系电话：0371-67695223 |
| 1.1.2 | 项目名称 | 郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路(三全路-北三环)段对轨道交通3号线工程省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站安全监测 |
| 1.1.3 | 采购内容 | 编制专项监测方案并通过专家评审，负责项目影响范围内地铁3号线省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站车站主体结构和1号风亭组结构安全的日常变形监测工作，并出具地铁相关方认可的监测报告，包含但不限于：（1）根据现场实际情况编制监测方案，监测方案需包括监测方法、监测点位、点数、次数的布置及监测频率等内容，监测方案需通过专家评审会并经过地铁主管部门认可；（2）负责做好与相关单位（如地铁运行部门、地铁保护部门）的沟通协调，办理本工程涉地铁区域监测手续、方案审批等与监测工作相关的各项工作；（3）其他：监测结果及时反馈给业主单位、地铁保护单位，并提供书面监测结果及完整的监测报告。 |
| 1.1.4 | 质量要求 | 第三方监测服务及其成果应符合国家、河南省、郑州市现行规范的相关规定和合同约定，第三方监测服务及其成果能满足工程需要，并经地铁相关部门认可。 |
| 1.1.5 | 监测周期 | 从开始进场监测至监测对象变形趋于稳定并经地铁相关部门批准通过后止。 |
| 1.1.6 | 资金来源及出资比例 | 财政35%+自筹65% |
| 1.2 | 响应人资格要求 | 见本询价比选文件第一章 询比采购公告“3.供应商资格要求”。 |
| 1.3 | 响应和偏差 | 1.3.1本采购项目不允许负偏差 1.3.2供应商应针对采购需求作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。 |
| 2.1 | 澄清 | 2.1.1供应商提出疑问的时间：递交响应文件截止之日前供应商提出疑问的形式：加盖公章传真或电邮至采购人。 |
|  |  | 2.1.2采购人主动修改或澄清的时间：递交响应文件截止之日前。 采购人主动修改或澄清的形式：书面文件或传真。 |
|  |  | 2.1.3供应商确认收到修改或答疑的时间：收到书面或传真24小时内。 |
| 2.2 | 报价 | 本项目采用固定总价包干 |
| 2.3 | 有效期 | 自响应文件递交截止之日起30天 |
| 2.4 | 保证金 | 不需要 |
| 2.5 | 响应文件的编制 | 正本壹份，副本贰份，电子版u盘壹份（电子版文件需包含可编辑版响应文件和盖章、签字齐全扫描后的PDF版响应文件） 响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第六章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章。签字应为手写签字，不得为签字章。盖章应加盖单位公章。 |
| 3.1 | 响应文件的装订、密封和标记 | 响应文件应按以下要求装订： 响应文件正、副本分别胶装成册，并编制目录。响应文件可分册装订，每册采用左侧非活页方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 书脊上注明：项目名称、供应商名称。 响应文件的密封要求：响应文件的正本、副本应密封在一起。封口处应加盖公章，密封袋表面应注明项目名称、采购编号、采购人名称、供应商名称、供应商地址。 不满足以上要求的响应文件，响应文件将被否决。 |
| 4.1 | 响应文件递交 | 响应文件递交截止时间：响应文件必须以密封形式于2023年6月 23日09时整前到现场递交，逾期不受理。 响应文件递交地点：郑州市中原区工农路31号附一号院 逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，采购人不予受理。 |
| 5.1 | 询比会议时间、地点 | 5.1.1询比会议时间：2023年6月23日上午09 时30分（北京时间） 5.1.2询比会议地点：郑州市中原区工农路31号附一号院 |
| 5.2 | 会议议程 | 5.2.1 宣布询比会议开始； 5.2.2 宣布会议纪律； 5.2.3 响应文件密封情况检查：采用视频记录密封情况。 5.2.3 按照响应文件送达的逆顺序开启文件，宣读响应文件报价函及报价函附录内容。视频记录开启过程。 |
| 5.3 | 资格审查 | 5.3.1评审小组成员为 3人，由采购人及相关部门人员组成。 5.3.2评审小组首先根据采购文件对响应文件进行资格审查，不符合的不得进入下步评审。 通过初步评审的供应商不足三家的，采购人可视情况决定是否继续采购活动，或参照谈判采购方式进行，或重新组织采购活动。 |
| 5.4 | 评审办法 | 采用综合评分法 |
| 6.2 | 履约保证金 | 不要求 |
| 6.3 | 付款方式 | 详见合同条款 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 1.最高限价（采购控制价）：无 2.本询价比选文件最终解释权归采购人所有。 |  |  |

前附表与正文发生冲突，则以前附表为准。

1. 总则

1.1采购项目概况

1.1.1本采购项目采购人：见供应商须知前附表。

1.1.2 采购项目名称：见供应商须知前附表

1.1.3采购内容：见供应商须知前附表

1.1.4 质量要求：见供应商须知前附表

1.1.5施工期限：见供应商须知前附表

1.1.6资金来源及落实情况：见供应商须知前附表

1.1.7标段划分：本项目共划分一个标段

1.2响应人资格要求：见供应商须知前附表

1.3费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与采购活动的各方应对采购活动中的秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1. 5 语言文字

采购文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1. 6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定单位。

1. 7分包

本项目不允许分包。

1.8响应和偏差：略，见前附表

### 二、文件

2.1澄清：

2.1.4澄清发生的时间距递交响应文件截止时间不足2日并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.1.5除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本文件规定时间后提出的任何澄清要求。

2.1.6修改或澄清的内容将作为询比文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2.2响应报价：

2.2.1 采购报价应包括国家规定的增值税金，除前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。

2.2.2 报价应包括响应人提供人、材、机、管理费、利润及考虑的风险、规费、税金等的全部责任和义务。供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

2.2.3 略，见前附表。

2.2.4略，见前附表。

2.3响应文件的有效期:响应文件递交截止之日起30天。

在特殊情况下，采购人于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求，这种要求与答复均应以书面形式告知。供应商可以拒绝采购人的这种要求，供应商将退出采购活动并收回询比保证金（若有）。同意延长的供应商则既不能要求也不允许修改其响应文件。

2.4 询比保证金（若有）:

2.4.3下列情况发生时，将不退还询比保证金：

（1）供应商在响应文件有效期内撤回其文件的；

（2）供应商提供虚假证明材料；

（3）成交供应商未按规定的时间、地点与采购人签订合同的；

（4）供应商有违反相关法律法规的行为，经查属实的。并追究其相关的法律责任。

2.5  响应文件的编制：

2.5.1 见前附表

2.5.2 响应文件应当对采购文件有关工期、质量、采购有效期、采购范围等实质性内容作出响应。在满足实质性要求的基础上，可以提出比采购文件更有利于采购人的承诺。

2.5.3（2）响应函及对采购文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委权书应符合第六章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由供应商的法定代表（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

### 三、响应文件

3.1响应文件的装订、密封和标记：见前附表

3.2响应文件的补充、修改、退回

3.2.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容应当按询比文件要求签字、盖章，并作为响应文件的组成部分。

3.2.2供应商对响应文件的补充、修改应按本须知有关规定密封、标记和提交，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

3.2.3在递交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改响应文件。

3.3响应文件退还

3.3.1无论供应商是否成交，其响应文件均不退还。

### 四、响应文件的递交

4.1响应文件递交，见前附表

### 五、询比评审

5.1询比时间和地点：见前附表

5.2 询比会议程序：见前附表

5.3 资格审查：

5.3.3响应文件有下列情况之一者，由评审小组按无效响应文件处理，不再进入下一步评审。

（1）未按照询比文件的规定提交询比保证金的（若有）；

（2）响应文件未按照询比文件要求签字、盖章的；

（3）响应文件具有其他不满足询比文件实质性要求的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

本项目资格审查资料不要求提供原件

5.4 评审：

5.4.1 为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询比评审小组可分别要求响应人对响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但询比的实质性内容不得更改。

5.4.2评审小组以综合评分法，按照“评分办法”，对供应商进行打分，以得分由高到低推荐2名候选供应商。评审小组在评审报告上签字。

5.5采购结果公告

5.5.1 采购人从询比评审小组提出的成交候选人中按照推荐顺序确定成交人，并将结果在询比公告发布的相同媒介进行公示。

### 六、合同的授予和签订

6.1合同的授予和签订：

6.1.1本合同将授予经过询比评审小组推荐并经采购人确认的成交单位。成交单位收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同。

6.1.2排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或采购人发现其响应资料有虚假不实之处，采购人可以确定排名第二的成交候选人为中标人。排名第二的成交候选人也出现前述情况，采购人也可以重新采购。

6.1.3成交通知书是采购合同的组成部分,对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后,任何人改变成交结果或成交人放弃成交项目的均应依法承担法律责任。

6.2履约保证金（若有）：

在签订合同前，中标人应按前附表规定的形式、金额向采购人提交履约保证金。中标人不能按要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其采购保证金不予退还，给采购人造成的损失超过采购保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

6.3付款方式：银行转帐。

如未发生任何违例事故，甲方依照合同约定支付。

### 七、纪律和监督

7.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏询比中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

7.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

7.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、响应候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。在采购活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响采购程序正常进行。

7.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。

7.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

## 第三章 评审办法

评审办法采用综合评分法；

评审小组按照评审办法进行打分，综合得分由高到低推荐2名成交候选人，评审小组在评审报告上签字。评分办法如下：

| 分值构成 (总分100分) |  | （1）报价部分评分标准：30分； （2）技术部分（监测方案）评分标准：50分； （3）综合部分评分标准：20分。 |
| --- | --- | --- |
| 基准价计算方法 |  | 基准价的计算公式： - 基准价 = 有效供应商报价的算术平均值。 |
| 报价的偏差率计算公式 |  | 偏差率= 100% ×（供应商报价 - 基准价）/基准价 |
| 评分因素 |  | 评分标准 |
| 报价部分 评分标准 (30分) | 报价与基准价相等得基本分25分。 当报价高于基准价时，每高1%在基本分25分的基础上扣1分，最多扣5分。 当报价低于基准价时，每低1%在基本分25分的基础上加1分，最多加5分。当报价低于基准价5%以上（不含5%）时，每再低1%在满分30分的基础上扣1分，最多扣5分。 备注：报价得分采取直线內插法，四舍五入后取小数点后二位数字。 |  |
| 技术部分 （监测方案）评分标准(50分) | - 1.现场监测方案（10分） | 根据监测方案、监测方法、监测点的布置、监测周期、监测频率等是否科学、合理、可行、是否有针对性，在0-10分之间合理打分。 |
|  | 2.现状调查方案（5分） | 根据方案是否科学、合理、可行、是否有针对性，在0-5分之间合理打分。 |
|  | 3.现场巡查方案（5分） | 根据方案是否科学、合理、可行、是否有针对性，在0-5分之间合理打分。 |
|  | 4.重点、难点监测体系与措施（5分） | 根据体系是否完整、措施是否得当，在0-5分之间合理打分。 |
|  | 5.质量、安全管理体系与措施（5分） | 根据体系是否完整、措施是否得当，在0-5分之间合理打分。 |
|  | 6.监测应急预案体系与措施（5分） | 根据体系是否完整、措施是否得当，在0-5分之间合理打分。 |
|  | 7.监控信息报送方案（5分） | 根据方案是否科学、合理、可行、是否有针对性，在0-5分之间合理打分。 |
|  | 8.监测组织（5分） | 根据内容是否完整、是否符合规范要求、满足监测等需要，在0-5分之间合理打分。 |
|  | 9.监测设备和仪器仪表配备（5分） | 根据配备情况是否满足项目需要，在0-5分之间合理打分。 |
|  | 注：以上如有缺项，则该项得0分。 |  |
| 综合部分 评分标准 (20分) | 供应商业绩（6分） | 供应商具有城市轨道交通勘测或测绘或监测方面的业绩（资格审查业绩除外），每有一份得3分，最高得6分。（响应文件中附合同原件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
|  | 项目管理机构（4分） | 1.拟派项目负责人具有注册土木工程师（岩土）或相关专业高级及以上技术职称的得2分，其他不得分； 2.项目管理机构中除项目负责人，其他人员具有注册土木工程师（岩土），或相关专业高级及以上技术职称，每有1人得1分，最多得2分。 （每人只参加一次计分，响应文件中附相关证书、劳动合同及社保证明复印件并加盖公章，否则不得分。） |
|  | AAA证书（2分） | 供应商具有企业信用等级AAA证书且在有效期内的得2分，没有不得分。（响应文件中附证书原件复印件并加盖公章，否则不得分。） |
|  | 服务承诺(8分） | 根据各供应商响应文件中的实质性优惠及服务承诺在0～8分之间合理打分。 |

## 第四章  合同条款及格式

（本合同版本仅供参考，最终以采购人和供应商签订的合同版本为准）

合同编号：

技术服务合同

项目名称：郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路(三全路-北三环)段对轨道交通3号线工程省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站安全监测

委托方（甲方）： 郑州自来水投资控股有限公司

受托方（乙方）：

签订时间：      年     月    日

签订地点：         郑州

委托人（以下简称甲方）：郑州自来水投资控股有限公司

受托人（以下简称乙方）：

甲方委托乙方承担郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路(三全路-北三环)段对轨道交通3号线工程省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站安全影响专项监测工作，为明确责任，协作配合，确保监测质量，根据《中华人民共和国民法典》及国家有关法律、法规规定及本项目具体情况，双方协商一致，签订本合同。

- 工程概况

郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路（三全路-北三环）段工程在三全路至国基路段范围内进入轨道交通3号线省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站车站重点保护区。

第二条 工程监测服务范围及内容

服务范围：编制专项监测方案并通过专家评审，负责项目影响范围内地铁3号线省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站车站主体结构和1号风亭组结构安全的日常变形监测工作，并出具地铁相关方认可的监测报告。具体监测内容以通过专家评审的《郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路(三全路-北三环)段对轨道交通3号线工程省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站安全影响专项监测方案》为准。

第三条 工期

监测周期：施工监测周期30日历天。施工监测周期不超过45日历天，费用不增加；施工监测周期超过45日历天且监测过程中因甲方主观原因造成施工监测周期增加的，每增加一天监测费用增加3000元。自甲方通知乙方进场实施监测之日起至甲方及地铁方都同意停止观测为止。其中接头井基坑开挖处临近区间一侧（左线）采用1台自动化监测，另一侧（右线）采用人工监测。地铁3号线王砦站车站主体结构和1号风亭组结构处采用人工监测，根据施工进度开展监测工作。

- 合同价款

4.1 合同价款：

（大写)：   。(其中税金：   ，税率  ，不含税价： )

（小写）：￥： 元。（其中税金： 元，税率 ，不含税价：  元。）

不含税金额不变，税率随国家政策调整而调整。

4.2 本工程每次达到付款条件后，乙方需将符合付款条件的材料提交甲方，由甲方书面确认后7个工作日内，乙方向甲方提供等额、合法合规有效发票，甲方收到发票后7个工作日内，将相应款项支付至乙方指定账户。

如因非乙方原因造成费用增加的，双方合同条款“第三条”协商增加费用。合同费用包括根据监测要求和相关技术规范制定详细监测方案（需经相关部门及单位认可），施工过程中对地铁结构的监测过程中的所有费用（包含监测人员、设备、材料、管理费、外业监测、数据处理、提交资料，与设计单位、施工单位的配合、后续服务、风险、责任、利润、税金等完成监测内容所涉及的一切费用）。

- 付款方式

本合同生效后，甲方按下表约定向乙方支付工程费：

| 每次付款时乙方须按照甲方要求报送相关资料，提供相应合法有效的收据和增值税普通发票。 支付次数 | 支付节点 | 支付（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一次付款 | 监测方案通过专家评审，完成所有测点布设，并提供第一份监测周报后 | 支付比例50% |  |
| 第二次付款 | 经甲方及地铁单位同意监测结束，提交合格的监测总结报告10日内 | 剩余总费用 |  |

- 监测成果

6.1 乙方按下表提供监测成果。

| 第七条 双方责任 序号 | 成果名称 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监测方案 | 正本 | 评审版 |
| 2 | 监测周报 | 正本 | 盖章版（2份） |
| 3 | 监测总结报告 | 正本 | 盖章版（2份） |

7.1 甲方责任

7.1.1提供监测所需技术资料，并对其真实性、可靠性负责。

7.1.2保护乙方的方案、报告书、文件、数据。

7.1.3 按照合同约定支付监测费。

7.2 乙方责任

7.2.1自收到甲方的有关资料和技术要求之日起，于7日内完成专项监测方案的编制，负责通过专家评审并提交给甲方，由甲方上报地铁公司相关部门备案。

7.2.2 乙方严格按国家技术规范标准和审批的监测方案进行监测,根据监测结果和现场实际情况进行反馈，如有异常情况，立即通知甲方，情况紧急的，现场立即发出预警信息。

7.2.3乙方的监测成果不符合相关要求，乙方应负责无偿重测，直至达到要求。

7.2.4乙方保证监测过程的安全文明，杜绝安全事故发生；为施工现场监测人员配备必要的安全防护用品并交纳工伤保险，出现各类安全事故立即报告甲方，一切责任自行承担。

7.2.5现场观测需要的水电供应由乙方自行解决。

第八条 违约责任

8.1乙方必须具备相应的资质，否则甲方有权随时解除本合同。

8.2如乙方因自身原因造成监测结果不能满足国家现行有关规范或有关部门要求，甲方有权视情节轻重，限期乙方整改、返工重做。

8.3乙方单方擅自解除合同的，乙方须返还甲方已支付监测费。

第九条  其他事宜

本合同执行中的未尽事宜，双方协商签订补充协议。

第十条 争议

因履行本合同发生的争议，由双方当事人本着平等、诚信、友好态度协商解决，如协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十一条  合同生效及其他

本合同自双方签字盖章后生效，至双方完成合同约定的工作内容后终止。合同一式 捌 份，甲方执 肆 份，乙方执肆份，均具同等法律效力。

| 甲方（盖章） | 乙方（盖章） |
| --- | --- |
| 单位名称：郑州自来水投资控股有限公司 | 单位名称： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 银行账号： | 银行账号： |
| 法定代表人或 | 法定代表人或 |
| 授权代理人（签字）： | 授权代理人（签字）： |
| 联系方式： | 联系方式： |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

## 委托人要求

- 项目概述

郑州市老旧供水管网改造提升工程长兴路（三全路-北三环）段工程在三全路至国基路段范围内进入轨道交通3号线省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站车站重点保护区。

- 编制依据

- 1.法律法规文件

1）《关于加强重大工程质量安全保障措施的通知》发改投资[2009]3183号；

2）《城市轨道交通工程安全质量管理暂行办法》建质[2010]5号；

3）《郑州市轨道交通条例》。

2.主要技术标准

1）《城市轨道交通工程监测技术规范》GB50911-2013；

2）《城市轨道交通结构安全保护技术规范》（CJJ/T 202-2013）；

3）《城市轨道交通地下工程建设风险管理规范》(GB50652-2011) ；

4）《穿越城市轨道交通工程检测评估及检测技术规范》（DB11/T915-2012）；

5）《地铁设计规范》（GB50157-2013）；

6）《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）；

7）《建筑变形测量规范》 JGJ8-2016；

8）《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-2012；

9）《建筑基坑工程监测技术规范》 GB50497-2009；

10）《城市轨道交通工程测量规范》GB50308-2017；

11）《盾构法隧道施工与验收规范》GB50446-2008；

12）《地下铁路工程施工及验收规范》GB50299-1999；

除合同另有约定外，适用的现行规范、标准和规程的最新版本执行。

3.图纸（另附）

- 采购范围

编制专项监测方案并通过专家评审，负责项目影响范围内地铁3号线省体育中心站～王砦站区间隧道及王砦站车站主体结构和1号风亭组结构安全的日常变形监测工作，并出具地铁相关方认可的监测报告，包含但不限于：（1）根据现场实际情况编制监测方案，监测方案需包括监测方法、监测点位、点数、次数的布置及监测频率等内容，监测方案需通过专家评审会并经过地铁主管部门认可；（2）负责做好与相关单位（如地铁运行部门、地铁保护部门）的沟通协调，办理本工程涉地铁区域监测手续、方案审批等与监测工作相关的各项工作；（3）其他：监测结果及时反馈给业主单位、地铁保护单位，并提供书面监测结果及完整的监测报告。

- 监测目的

1.通过监控量测对本工程产生的地铁影响进行全面的监控，掌握施工可能对城市轨道交通既有结构的局部和整体的影响程度、变化速率、变化趋势等情况；

2.及时预报该段地铁发生的变形趋势，以便及时采取有效措施，确保地铁结构安全及正常运行；

3.通过监控量测了解本工程条件下所表现、反映出来的一些地下工程规律和特点，为今后类似工程或该工法本身的发展提供借鉴、依据和指导作用。为后续相关工程设计、施工提供资料。

- 技术要求

按规范及地铁主管部门要求进行监测、信息反馈及预警等。

- 未尽事宜

未尽事宜按国家、行业标准及主管部门要求执行。

## 响应文件格式

（正/副本）

（项目名称）

响 应 文 件

响 应 人：                              （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日    期： 	     年     月    日

响应文件目录

报价函及报价函附录

法定代表人身份证明

法人代表授权书

供应商资格证明文件

监测方案

其他材料

（一）报价函

1、我方已仔细研究了              （项目名称）询比文件的全部内容，愿以 人民币（大写）       （¥           ）元的询比报价（其中，增值税税率为	  ），按合同约定实施和完成承包工程。

2、我方承诺在询比文件规定的投标有效期内不修改、撤销询比响应文件。

3、如我方为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同内容。

4．我方在此声明，所递交的询比响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．                                       （其他补充说明）。

供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

#### （二）报价函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 采购内容 |  |
| 采购报价 |  |
| 质量 |  |
| 监测周期 |  |
| 采购有效期 | 30日历天 |
| 需要说明问题 及优惠承诺 | - 完全响应采购文件所有条款及内容或优于采购文件所有条款及内容，可另附页 - 其他服务承诺，可另附页...... |

供应商（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

年    月    日

### 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年    月    日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：       职务：

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证正、反面复印件

供应商：                      （盖公章）

年      月     日

三、法人代表授权书

注册于  （注册地址）  的  （供应商名称）  的在下面签字的 （法人姓名、职务）授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为 （供应商名称）的合法代理人，就贵方采购编号为  (采购编号)   的询比及合同的询比、签订和执行等，以 （供应商名称） 名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效。

代理人无转委托权。

法人代表签字或盖章：

询比全权代表签字：

询比单位：                                （公章）

日期：年  月  日

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（反面） |
| --- | --- |

四、供应商资格证明文件

### 五、监测方案

- （格式自拟）

- 六、其他材料