- 郑州自来水投资控股有限公司

郑州市四环线及大河路快速化工程给水新建工程东四环（魏河南-金水东路）输水新建工程下穿郑开城际铁路防护工程设计项目采购

询比文件

采购编号：

- 采购人：郑州自来水投资控股有限公司

2023年8月

目录

第一章：询比采购公告	1

第二章  供应商须知	4

第三章  合同条款及格式	10

第四章  项目需求及服务要求	16

第五章  响应文件格式	17

- 第一章：询比采购公告

1、采购条件

本采购项目为“郑州市四环线及大河路快速化工程给水新建工程东四环（魏河南-金水东路）输水新建工程下穿郑开城际铁路防护工程设计项目采购”，项目业主及采购人为郑州自来水投资控股有限公司，资金已落实，项目已具备采购条件，现进行（询比）采购，现诚邀有兴趣的潜在供应商（以下简称供应商）参与询比竞争。

2、项目概况及范围

2.1项目名称：郑州市四环线及大河路快速化工程给水新建工程东四环（魏河南-金水东路）输水新建工程下穿郑开城际铁路防护工程设计项目采购。

2.2 项目编号：

2.3采购内容：郑州市四环线及大河路快速化工程给水新建工程东四环（魏河南-金水东路）输水新建工程下穿郑开城际铁路防护工程设计及相关服务。

2.4质量要求：符合国家及行业现行标准和规范，通过铁路主管部门评审并取得批复。

2.5服务期限：合同签订之日起1个月内

2.6估算金额：约410200.00元

2.7采购内容及标段划分：1个标段

2.8项目概况：郑州市四环线及大河路快速化工程是郑州推进国家中心城市建设进程中的一项特大型城市立体交通项目，其中配套的自来水管网工程也是为保障全市安全供水，扩大供水区域，满足供水需求，实现供水“一张网”的重点工程建设项目。其中东四环给水新建工程也是向金水路东五所高校一所医院及整个白沙区域供水的主要供水管道，按设计该条管道需在东四环金水路东南角南北穿越郑开城际铁路。

3、供应商资质和资格要求：

3.1.1资质要求：投标人需具有独立法人资格，具备有效期范围内的营业执照；投标人须具备工程勘察（岩土工程）甲级资质或工程勘察综合甲级资质，同时具备铁道行业甲（Ⅱ）级及以上或工程设计综合甲级资质。

3.1.2项目负责人要求：项目负责人应具有相关专业高级工程师，为响应人单位正式员工（提供劳动合同及2023年以来连续3个月社保缴纳证明）

3.1.3业绩要求： 2020年1月1日以来从事过市政管道防护涵下穿铁路设计相关工作的经验，并通过铁路主管部门审批，且具有良好的工作业绩和履约记录。

3.2财务要求：供应商应具有良好的银行资信和商业信誉，近三年以来没有处于无法清偿到期债务状态，且企业或企业资产未被重组、接管和冻结状态（供应商自行承诺）。供应商须提供2021-2022年度经审计的财务审计报告若企业成立年份不足两年的，则以企业实际成立年份为准，提供对应年份的经审计的财务报告。

3.3信誉要求：

3.3.1供应商没有尚在执行期的被责令停产停业、被暂停或投标资格被取消状态处罚（含国家各类平台，提供承诺书）。

3.3.2供应商需按以下要求进行查询，并提供查询结果页面截图。列入严重失信主体名单或失信被执行人记录名单的，不得参与本次采购活动。

① 通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）“严重失信主体名单查询”查询企业，并提供查询网页截图。

② 通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）个人信用“失信被执行人”查询法定代表人（须显示姓名及身份证号），并提供查询网页截图。

3.4其他要求：

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段或者未划分标段的同一采购项目报名（供应商提供“国家企业信用信息公示系统”查询网页截图，截图须显示股东及主要负责人信息。

3.5本次采购不接受联合体报名。

4、询比文件的获取

4.1询比采购文件获取时间：2023年8月31日16时至2023年9月5日16时

4.2询比采购文件获取方式：凡有意参加采购活动者，请于截止日期前登陆http：//www.zzwater.com.cn自行下载或每日9时至11时30分，14时30分至17时30分（北京时间，下同）联系采购人，向采购人提供电子邮箱。采购人登记核实后，通过电子邮件方式向供应商免费提供询比采购文件。

5、响应文件的递交

5.1响应文件递交的截止时间（投标截止时间）：2023年9月5日16时（北京时间）。响应文件必须在上述截止时间前递交，逾期不予受理。

5.2递交地点：南四环鼎盛大道东南角侯寨水厂院内四环供水管网建设项目部

5.3响应文件递交方式：现场递交响应文件；

6、发布公告的媒介

本询比采购公告同时在《中国采购与招标网》、《郑州自来水投资控股有限公司》网站上同时发布。

7、联系方式

采 购 人：郑州自来水投资控股有限公司

联 系 人：李先生

联系电话：15003812132

地    址：南四环鼎盛大道东南角侯寨水厂院内

、

郑州自来水投资控股有限公司                                                            2023年 8月31 日

# 第二章   供应商须知

供应商须知前附表

| 编号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 响应和偏差 | 1.8.1本采购项目可允许的偏差，只允许正偏差： 1.8.2供应商应针对采购需求作出满足性或更有利于采购人的响应，否则，供应商的响应将被否决。 |
| 2.1 | 澄清 | 2.1.1供应商提出疑问的时间：递交响应文件截止之日3日前 供应商提出疑问的形式：加盖公章传真或影印件电邮至采购人。 |
|  |  | 2.1.2采购人主动修改或澄清的时间：递交响应文件截止之日2日前 |
|  |  | 2.1.3供应商确认收到修改或澄清的时间：收到修改或澄清24小时内 |
| 2.2 | 报价 | 2.2.1报价方式：（人民币，含增值税）。 供应商应按第五章“响应文件格式”要求在报价函中进行报价并填写分项报价表。采购人不接受有选择性报价。 |
|  |  | 2.2.3 采购报价为各分项金额之和，采购报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正采购报价。如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。供应商在递交响应文件截止时间前修改报价函中的报价总额，应同时修改采购文件“分项报价表”中的相应报价。 |
|  |  | 2.2.4 最高限价：410200.00元。超过最高报价的响应报价将被否决。 |
| 2.3 | 有效期 | 自响应文件递交截止之日起45天 |
| 2.4 | 响应保证金 | 不适用 |
| 2.5 | 响应文件的编制 | 2.5.1按第五章“响应文件格式”进行编写，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。 |
|  |  | 2.5.2（1）响应文件应用不褪色的材料书写或打印，并按第五章“响应文件格式”的要求进行签字或盖章。签字应为手写签字，不得为签字章。盖章应加盖单位公章。 （2）响应文件叁份，一正二副。文件右上角需要标注“正本”、“副本”。 |
| 3.1 | 响应文件的装订、密封、标记 | 3.1.1响应文件的装订：响应文件可选择胶装方式或其他装订方式。胶装方式响应文件书脊上应标注出项目名称、供应商名称。非胶装方式装订后，响应文件应加盖骑缝章。。 |
|  |  | 3.1.2响应文件的密封要求：所有响应文件应密封为一个包。封口处应加盖公章，密封袋表面应注明项目名称、采购编号、采购人名称、供应商名称、供应商地址。 |
| 3.3 | 响应文件的退还 | 3.3.1无论供应商与采购人是否成交，其响应文件均不退还。 |
| 3.4 | 响应文件递交 | 3.4.1响应文件递交截止时间：2023年9月5日16时 3.4.2响应文件递交地点：南四环鼎盛大道东南角侯寨水厂院内 |
| 4.1 | 询比会议时间、地点 | 4.1.1询比会议时间：以实际时间为准 4.1.2询比会议地点：郑州市中原区中原中路67号 现场会议：各供应商应提供法定代表人身份证明或法定代表人授权书参加。递交响应文件而没有参加询比会议的，视为对询比会议过程无异议。 |
| 4.2 | 会议议程 | 4.2.1 宣布询比会议开始； 4.2.2 检查响应文件密封情况：采购人视频记录 4.2.3 按照响应文件送达的逆顺序开启文件，宣读响应文件报价函及报价函附录内容。采购人视频记录。 |
| 4.3 | 资格审查 | 4.3.1评审小组成员为3人，由采购人及相关部门人员组成。 |
|  |  | 4.3.2评审小组首先根据采购文件要求对响应文件进行资格审查，不符合的不得进入下一步评审阶段。 通过初步评审的供应商不足三家的，采购人可决定继续采购活动，或参照采购采购方式进行，或重新组织采购活动。 |
| 4.4 | 评审 | 经初评后的综合评分法成交 |
| 5.1 | 合同的授予和签订 | 成交人因不可抗力提出不能履行合同或采购人发现其响应资料有虚假不实之处，采购人重新组织采购。 |
| 5.2 | 履约保证金 | 本项目不适用 |
| 5.3 | 付款方式 | 5.3.1方案设计通过铁路部门评审后7日内，发包人支付设计费的40％， 5.3.2施工图设计通过评审后7日内，发包人支付设计费至合同额的97％， 5.3.3工程通过铁路主管部门竣工验收合格后7日内，发包人支付设计费总额的3％。 |

一、总 则

1.1 采购项目概况：见询比采购公告

1.2响应人资格要求：见询比采购公告

1.3费用承担

供应商准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.4 保密

参与采购活动的各方应对采购活动中的秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1. 5 语言文字

采购文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1. 6计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定单位。

1. 7分包

本项目不允许分包。

1.8响应和偏差：略，见前附表

二、文件

2.1澄清：

2.1.4澄清发生的时间距递交响应文件截止时间不足2日并且澄清内容可能影响响应文件编制的，将相应延长响应截止时间。

2.1.5除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复供应商在本文件规定时间后提出的任何澄清要求。

2.1.6修改或澄清的内容将作为采购文件的组成部分，对所有供应商均具有约束力。

2.2响应报价：

2.2.1 报价应包括响应人提供人、材、机、管理费、利润及考虑的风险、规费、税金等的全部责任和义务。供应商应充分了解该项目的总体情况以及影响报价的其他要素。

2.2.2 略，见前附表。

2.2.3略，见前附表。

2.3响应文件的有效期:响应文件递交截止之日起45天。

在特殊情况下，采购人于原响应文件有效期满之前，可向供应商提出延长响应文件有效期的要求，这种要求与答复均应以书面形式告知。供应商可以拒绝采购人的这种要求，供应商将退出采购活动并收回响应保证金（若有）。同意延长的供应商则既不能要求也不允许修改其响应文件。

2.4 响应文件的编制：

2.4.1 见前附表

2.4.2 响应文件应当对采购文件有关供货期、采购有效期、供货要求、采购范围等实质性内容作出响应。在满足实质性要求的基础上，可以提出比采购文件更有利于采购人的承诺。

2.4.3响应函及对采购文件的澄清、说明和补正应由供应商的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由供应商的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委权书应符合第五章“响应文件格式”的要求。响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处由供应商的法定代表（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

三、响应文件的递交

3.1响应文件的装订、密封和标记：见前附表

3.2响应文件的补充、修改

3.2.1供应商在响应文件递交截止时间前，可以对所递交的响应文件进行补充、修改，补充、修改的内容应当按采购文件要求签字、盖章，并在响应文件密封袋上清楚标明“补充、修改”，作为响应文件的组成部分。在响应文件递交截止时间之前，也可以撤回响应文件。

3.2.2在递交响应文件截止时间之后，供应商不得补充、修改、撤回响应文件。

3.3响应文件退还：见前附表

3.4响应文件递交：见前附表

四、采购评审

4.1采购时间和地点：见前附表

4.2 采购会议程序：见前附表

4.3 资格审查：

4.3.3响应文件有下列情况之一者，由评审小组按无效响应文件处理，不再进入下一步评审。

（1）未按照采购文件的规定提交采购保证金的（若有）；

（2）响应文件未按照采购文件要求签字、盖章的；

（3）响应文件具有其他不满足采购文件实质性要求的；

（4）响应文件含有采购人不能接受的附加条件的。

（5）响应报价超过最高限价。

4.4 评审：

4.4.1 为有助于对响应文件的审查、评价和比较，询比评审小组可分别要求响应人对响应文件中含义不清的内容进行澄清。有关澄清的要求和答复均须以书面形式，但询比的实质性内容不得更改。

4.4.2经初评后的综合评分法成交。评审小组按照“符合采购人需求，质量和服务相等，得分最高”的原则，推荐两名成交候选人，评审小组在评审报告上签字。评分办法如下：

| 分值构成：100分 | 技术部分：30分 商务部分：30分 报价部分：30分 服务承诺：10分 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 评分因素 | 评分标准 |

| 技术评分标准 | 响应文件中研究内容叙述清楚、详尽，与本次研究工作密切结合，且满足《询比文件》要求。 | 在0—10分范围内给分，最多得10分 |
| --- | --- | --- |
|  | 响应文件技术方案科学合理，关键技术具有较好的创新性和可操作性。 | 在0—10分范围内给分，最多得10分 |
|  | 对本项目的特点和工作重点难点的分析情况，项目实施重点、难点、关键过程分析以及对应的建议合理、满足项目需求、切实可行等方面进行打分。 | 在0—10分范围内给分，最多得10分 |
| 商务评分标准 | 拟任项目负责人具有从事铁路设计行业工作获得相关部门评审通过3次以上且具有相关专业高级及以上职称的得10分，没有的不得分。 | 在0—10分范围内给分，最多得10分 |
|  | 项目组成员应具有较好铁路设计工作基础，每具有一个相关专业高级及以上职称的得5分，没有的不得分。 | 在0—10分范围内给分，最多得10分 |
|  | 2020年1月1日以来从事过铁路设计方面工作的经验，并取得铁路主管部门审批，且具有良好的工作业绩和履约记录。每提供一项（以合同和铁路审批意见为准）的得5分，最高得10分。 | 在0—10分范围内给分，最多得10分 |
| 响应报价评分标准 | ⑴当有效响应人数量≥5家时：评审基准价=去掉一个有效响应人最高报价、去掉一个有效响应人最低报价后的算术平均值 ⑵当有效响应人数量＜5家时：评审基准价=所有有效响应人响应报价的算术平均值 注：有效响应人：是指通过初步评审的响应人。 | 基准报价为25分； 响应报价在基准价95%（含95%）至100%（含100%）范围内的得25分；报价高于基准价的，按每再高于基准价1%扣1分的比例从 25 分中进行扣分，扣完为止；报价低于基准价95%以下的，按每再低于评标基准价1%加1分的比例进行加分，最高加5分。 注：报价得分按四舍五入保留两位小数。 |
| 服务承诺评分标准 | 在合同履行过程中为采购人提供的咨询服务从工作内容、成果质量、相关验收、备案、审批组织和手续办理、后续服务的范围时限等方面作出书面承诺（以承诺书形式，格式自拟），依据服务承诺的优劣评审。 | 在0—10分范围内给分，最多得10分 |

4.5采购结果公示：采购人从采购评审小组提出的成交候选人中按照推荐顺序确定成交人，并将结果在《中国采购与招标网》上公示。

五、合同的授予和签订

5.1合同的授予和签订：

5.1.1本合同将授予经过采购评审小组推荐并经采购人确认的成交单位。成交单位收到成交通知书后应严格按照通知书要求的时间和地点与采购人签订合同。

5.1.2排名第一的成交候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同或采购人发现其响应资料有虚假不实之处，采购人可以确定排名第二的成交候选人为成交人。排名第二的成交候选人也出现前述情况，采购人应重新采购。

5.1.3成交通知书是采购合同的组成部分,对采购人和成交人均具有法律效力。成交通知书发出后,任何人改变成交结果或成交人放弃成交项目的均应依法承担法律责任。

六、纪律和监督

- 6.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄漏采购中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

- 6.2 对供应商的纪律要求

供应商不得相互串通或者与采购人串通，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋取中标，不得以他人名义或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响采购工作。

- 6.3 对评审小组成员的纪律要求

评审小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、响应候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。在采购活动中，评审小组成员不得擅离职守，影响采购程序正常进行。

- 6.4 对与采购活动有关的工作人员的纪律要求

与采购活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与采购有关的其他情况。

- 6.5 投诉

供应商和其他利害关系人认为本次采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督部门投诉。

# 第三章 合同条款及格式

### GF-2000-0210

建设工程设计合同（二）

- （专业建设工程设计合同）

工程名称：郑州市东四环(魏河南-金水东路)输水新建工程下穿

郑开城际铁路郑州特大桥K7+319.905防护工程设计

- 工程地点：                 郑州市

合 同 编 号：

（由设计人编填）

：

发   包    人：   郑州自来水投资控股有限公司

设   计    人：

:

- 中华人民共和国建设部

- 监制

发包人：郑州自来水投资控股有限公司        （甲方）

设计人：                                  （乙方）

发包人将郑州市四环线及大河路快速化工程给水新建工程东四环（魏河南-金水东路）输水新建工程下穿郑开城际铁路防护工程设计的工作任务委托给乙方完成。

经双方协商一致，签订本合同，共同执行。

第一条  本合同签订依据

1.1 《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程勘察设计管理条例》。

1.2 国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。

1.3 建设工程批准文件。

第二条  设计依据

2.1 发包人与设计人签订的设计合同书。

2.2 发包人提交的基础资料。

合同文件的优先次序

构成本合同的文件可视为是能互相说明的，如果合同文件存在歧义或不一致，则根据如下优先次序来判断：

3.1 合同书

3.2委托书

第四条 本合同项目的名称、规模、阶段、投资及设计内容（根据行业特点填写）

名称：郑州市四环线及大河路快速化工程给水新建工程东四环（魏河南-金水东路）输水新建工程下穿郑开城际铁路防护工程设计

设计阶段：方案设计、施工图设计

工作内容：

1、防护结构的主体及附属设施设计；

2、防护结构建设引起的铁路既有设备的拆改、防护及临时过渡设计；

3、设计方案投资估算及施工图预算；

4、方案设计、施工图设计的图纸审查；

5、工程地质勘察；

6、现场工程管线物探工作（燃气管道、军用光缆）；

7、设计人向发包人提交 捌 套正式施工图。

第五条 发包人向设计人提交的有关资料、文件

1.管道中桩线位坐标、管道走向资料等。

2.项目相关批复文件

第六条  费用

本项目设计及服务费为人民币           。增值税税率    ，不含税价￥          元，税额￥        元，价税合计          元。(注：不含税金额不变，税率随国家政策调整而调整)。除此费用外，发包人不再支付任何其他费用。

第七条　支付方式

7.1方案设计通过铁路部门评审后7日内，发包人支付设计费的40％，即人民币              ；

7.2施工图设计通过评审后7日内，发包人支付设计费至合同额的97％，即                ；

7.3 工程通过铁路主管部门竣工验收合格后7日内，发包人支付设计费总额的3％，即      ；

7.4付款方式采用银行转账方式支付。每次申请付款前，设计人应提供合法合规的增值税普通发票，否则，发包人有权拒绝付款且不视为本合同项下的违约行为。

7.5 收款信息：

第八条 双方责任

8.1发包人责任

8.1.1发包人按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责。

8.1.2发包人应按本合同规定的金额和日期向设计人支付设计费，如发包人未按照合同约定支付，由发包人承担由此产生的相应的费用，且设计人提交设计文件的时间顺延。

8.2设计人责任

8.2.1 设计人应按国家规定和合同约定的技术规范、标准进行设计，设计人在合同约定时间向发包人提交本合同规定的内容及份数的设计文件。并对提交的设计文件的质量负责。

8.2.2 设计合理使用年限按国家以及行业有关规定执行。

8.2.3 设计人对设计文件出现的遗漏或错误负责修改或补充。由于设计错误造成工程质量事故损失，设计人除负责补救措施外，并承担因此造成的损失，但不得超过总设计费用。

8.2.4 由于设计人原因，延误了设计文件交付时间，每逾期一日应当支付合同金额0.3%的违约金，违约金总额不得超过总设计费用，发包人有权在付款时直接扣除。

8.2.5 设计人交付设计文件后，按规定参加有关上级的设计审查，并根据审查结论负责不超出原定范围的内容做必要调整补充。设计人负责向发包人及施工单位进行设计交底、处理有关设计问题和参加竣工验收。

8.2.6 设计人应协助发包人办理与本工程相关的铁路占地、代建等手续。

第九条  保密

双方均应保护对方的知识产权，未经对方书面同意，任何一方均不得对对方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

第十条 争议解决

本建设工程设计合同发生争议，发包人与设计人应及时协商解决。也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意向发包人所在地人民法院提起诉讼解决。

第十一条  合同生效及其他

11.1 发包人要求设计人能及时按实际需要派人到施工现场进行配合与解决有关问题。

11.2 设计人为本合同项目的服务至工程竣工验收合格止。

11.3 本工程项目中，设计人不得指定建筑材料、设备的生产厂或供货商。发包人需要设计人配合建筑材料、设备的加工订货时，所需费用由发包人承担。

11.4 发包人委托设计人承担本合同内容以外的工作服务，另行签订协议并支付费用。

11.5 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

11.6 关于本合同项下的通知可按照合同载明地址或法定地址寄送，任何一方变更地址应当通知对方，否则按照原地址寄送，寄出后3日即视为送达，无论邮件是否被退回。争议解决过程中的法律文书送达按此处理。

11.7 本合同双方签字盖章即生效，一式捌份，发包人肆份，设计人肆份。

11.8双方认可的来往传真、电报、会议纪要等，与本合同内容无冲突的部分均为合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

11.9 未尽事宜，经双方协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。

以下无正文。

发包人名称：   郑州自来水投资控股有限公司      （盖章）

法定代表人（签名）：

或

委托代理人（签名）：

项目代表/联系人：

地址：郑州市中原区中原中路67号

电话：0371-67696361

邮编：450007

日期：

设计人名称：                                            （盖章）

法定代表人（签名）：

或

委托代理人（签名）：

项目代表/联系人：

地址：

电话：

邮编：

日期：

- 填 写 说 明

- 本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术咨询合同示范

文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

- 本合同书适用于一方当事人（受托方）为另一方（委托方）就

特定技术项目提供可行性论证、技术预测、专题技术调查、分析评价报

告所订立的合同。

- 签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，

在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受

托人。

- 本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同

的组成部分。

- 当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注

明“无”等字样。

- 第四章  项目需求及服务要求

一、编制依据

编制单位进行本项目的编制时，应符合但不限于以下文件或资料的要求：

1.国家法律及相关行业的规范、规程和相关标准；

2.甲方提供的相关资料；

3.政府部门的有关批复文件；

二、服务内容

1.郑州市四环线及大河路快速化工程给水新建工程东四环（魏河南-金水东路）输水新建工程下穿郑开城际铁路防护工程设计及相关服务。

2.符合国家及行业现行标准和规范，通过铁路主管部门评审并取得批复。

3.配合采购人工作安排，尊重采购人意见，及时向采购人汇报工作进展情况；

4.合同价格包含且不限于所有报告编制、修编、实地调查、资料收集、会议评审费用等；

5.所有成果不经采购人同意不得转让第三方。

# 第五章 响应文件格式

（正/副本）

（项目名称）

响 应 文 件

响 应 人：                              （盖单位章）

单位地址：

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

日    期： 	     年     月    日

### 响应文件目录

报价函及报价函附录

法定代表人身份证明

法人代表授权书

商务及技术偏离情况

服务方案

供应商资格证明文件

服务承诺

其他材料

（一）报价函

1、我方已仔细研究了              （项目名称）采购文件的全部内容，愿意以人民币（大写）       （¥           ）的报价（其中，增值税税率为	    ）提供	   （材料名称及相关服务），并按合同约定履行义务。

2、我方承诺在采购文件规定的采购有效期内不修改、撤销响应文件。

3、如我方为成交供应商：

（1）我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5．  无                              （其他补充说明）。

供应商：                      （盖章）

法定代表人或其委托代理人：          （签字）

地址：

电话：

传真：

年        月        日

（二）报价函附录

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 采购编号 |  |  |
| 供应商名称 |  |  |
| 采购内容 |  |  |
| 采购报价 | 大写： 小写： |  |
| 质量 |  |  |
| 服务期限 | 合同签订之日起1个月内 |  |
| 采购有效期 | 45日历天 |  |
| 项目负责人 | 姓名： | 证书编号： |
| 需要说明问题 及优惠承诺 |  |  |

供应商（单位盖章）：

法定代表人或其授权的代理人（签字）：

年    月    日

### 二、法定代表人身份证明

供应商名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年      月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

附：法定代表人身份证复印件

供应商：                      （盖单位章）

年    月     日

### 三、法人代表授权书

注册于  （注册地址）  的  （供应商名称）  的在下面签字的 （法人姓名、职务）授权在下面签字的  （被授权人的姓名、职务）  为 （供应商名称）的合法代理人，就贵方采购编号为  (采购编号)   的采购及合同的签订和执行等，以 （供应商名称） 名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于     年  月  日签字生效。

代理人无转委托权。

法人代表签字或盖章：

询比全权代表签字：

供应商：                                （公章）

日期：年  月  日

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

| 委托代理人身份证（正面） | 委托代理人身份证（反面） |
| --- | --- |

### 四、商务及技术偏离情况

| 序号 | 采购文件章节及条款号 | 响应文件章节及条款号 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |

### 五、服务方案

### 六、供应商资格要求证明文件

### 七、服务承诺

### 八、其他材料