郑州楷润市政工程设计有限公司

基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究

技术服务项目

询比文件

| 采 购 人： | 郑州楷润市政工程设计有限公司 |
| --- | --- |
| 日 期： | 二 ○ 二 四 年 九 月 |

目录

第一章  询比公告	2

第二章  询比响应人须知	5

第三章  询比办法	20

第四章  合同条款及格式	25

第五章  发包人要求	33

第六章  询比响应文件格式	35

# 第一章  询比公告

基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究

技术服务项目  询比公告

一、询比条件

本询比项目基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究技术服务项目已由集团批准实施，采购人为郑州楷润市政工程设计有限公司，建设资金为自筹资金，资金已落实。现对该项目进行公开询比，欢迎具有相应资质的潜在询比响应人参与询比。

二、项目概况与询比范围

2.1项目名称：基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究技术服务项目；

2.2服务地点：郑州市；

2.3询比内容：基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究

技术服务项目及相关服务，内容详见发包人要求。

2.4合同估算价：约  40   万元；

2.5标段划分:本项目划分1个标段；

2.7服务期限：自合同签订后至2025年12月31日完成 。

2.8质量要求：相关成果符合国家及行业现行标准和规范，协助甲方建立基于CO2投加原水pH精准调控技术方法和投量控制策略，实现原水pH稳定控制，保证水厂整体工艺稳定运行；形成有效应对季节性高藻水源的药剂投配和水质适配性方案，实现原水中藻类高效去除以及出水残留铝控制，保证出厂水水质安全。

三、询比响应人资格要求

3.1 询比响应人：须为在中华人民共和国境内依法注册的独立法人或其他组织，须提供有效合法的营业执照或事业单位法人证书或其他自然人等证明文件，具备本次研发所需的专业人员和技术能力（出具承诺，格式见询比文件）；

3.2 项目负责人：项目负责人应为询比响应单位在职正式员工，询比响应单位为其缴纳了社会保险（须提供 2021年 1 月 1 日以来任意连续一个月社保缴纳证明）。

3.3 类似业绩：询比响应人须提供自2021年 1 月 1 日以来承担过类似的研发业绩（以合同签订时间为准，要求出示合同复印件）；

3.4 财务要求：询比响应人没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态（出具承诺，格式见询比文件）；

3.5 信用要求：

（1）询比响应人在最近三年内（至询比截止之日止）没有骗取中标或严重违约或重大服务质量问题（企业自行出具加盖单位公章的书面承诺，格式自拟）；

（2）询比响应人没有处于尚在执行期的被责令停业，投标（询比）资格未处于被暂停或取消（包括政府官方网站发布的限制投标期内）的处罚，财产没有处于被接管或冻结状态（企业自行出具加盖单位公章的书面承诺，格式自拟）；

（3）询比响应人需出具 2021  年 1 月  1  日以来企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪的承诺（企业自行出具加盖单位公章的书面承诺，格式自拟）；

（4）询比响应人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）渠道查询相关主体（含单位、企业法定代表人、拟派项目负责人）失信行为。

1）单位失信查询，查询路径：登录信用中国网-点击信用服务-点击失信被执行人跳转至中国执行信息公开网或直接打开中国执行信息公开网点击失信被执行人-在被执行人姓名/名称中输入询比响应人名称-身份证号码/组织机构代码中输入组织机构代码-输入验证码后查询；

2）法定代表人失信查询，查询路径：登录信用中国网-点击信用服务-点击失信被执行人跳转至中国执行信息公开网或直接打开中国执行信息公开网点击失信被执行人-在被执行人姓名/名称中输入法定代表人姓名-身份证号码/组织机构代码中输入法定代表人身份证号码-输入验证码后查询；

3）项目负责人失信查询，查询路径：登录信用中国网-点击信用服务-点击失信被执行人跳转至中国执行信息公开网或直接打开中国执行信息公开网点击失信被执行人-在被执行人姓名/名称中输入项目负责人姓名-身份证号码/组织机构代码中输入项目负责人身份证号码-输入验证码后查询；

以上查询结果提供相关网页截图，截图须显示查询时间，查询时间自询比公告发出日期之后，若弄虚作假一经核实取消询比（成交）资格，经查询若上述查询对象任意一个存在失信记录的，其询比按无效标处理；

3.6 其它要求：单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加（出具承诺并加盖公章）；

3.7 本次询比不接受联合体参加。

询比单位应对资料的真实性、合规性负责。开启后，询比小组对询比单位的资格证明材料进行资格审核，不符合询比资格条件的询比将被否决。

四、询比文件的获取

凡有意参加询比采购活动者，请于  2024  年 9 月  6  日至  2024  年 9 月  12  日，登录“郑州自来水投资控股有限公司”（http://www.zzwater.com.cn/）进行查看下载。

五、询比响应文件的递交及开启

5.1 时间： 2024 年  10  月  15  日  15  时  30  分。

5.2 地点：郑州市中原区郑上路78号柿园水厂郑州楷润市政工程设计有限公司科研室。

5.3 逾期送达的或者未送达指定地点的询比响应文件，采购人不予受理。

六、发布媒介

本询比公告同时在《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《郑州供水》网站发布。

七、联系方式

采购人：郑州楷润市政工程设计有限公司

地址：郑州市中原区郑上路78号柿园水厂

联系人：康雅

电话：0371-66355912

# 第二章  询比响应人须知

## 询比响应人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 采购人 | 名称：郑州楷润市政工程设计有限公司 地址：郑州市中原区郑上路78号柿园水厂 联系人：康雅 电话：0371-66355912 |
| 1.1.4 | 询比项目名称 | 基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究技术服务项目 |
| 1.1.5 | 项目服务地点 | 郑州市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 自筹资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 询比内容 | 基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究技术服务项目及相关服务，内容详见发包人要求。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 自合同签订后至2025年12月31日完成。 |
| 1.3.3 | 质量标准 | 相关成果符合国家及行业现行标准和规范，协助甲方建立基于CO2投加原水pH精准调控技术方法和投量控制策略，实现原水pH稳定控制，保证水厂整体工艺稳定运行；形成有效应对季节性高藻水源的药剂投配和水质适配性方案，实现原水中藻类高效去除以及出水残留铝控制，保证出厂水水质安全。 |
| 1.4.1 | 询比响应人资质条件、能力、信誉 | 详见第一章询比邀请函“3.询比响应人资格要求” |
| 1.4.2 | 是否接受联合体参加询比 | 不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.3 | 询比响应人不得存在的其他情形 | / |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | 不组织 □组织，踏勘时间： 踏勘集中地点： |
| 1.10.1 | 询比预备会 | 不召开 □召开，召开时间： 召开地点： |
| 1.10.2 | 询比响应人在询比预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.10.3 | 询比文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 □允许，分包内容要求： 分包金额要求： 对分包人的资质要求： |
| 1.12.1 | 实质性要求和条件 | / |
| 1.12.3 | 偏差 | 不允许 □允许，偏差范围： 偏差幅度： |
| 2.1 | 构成询比文件的其他材料 | / |
| 2.2.1 | 询比响应人要求澄清询比文件 | 时间：递交询比响应文件的截止之日3日前 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.2.2 | 询比文件澄清发出的形式 | 书面形式 |
| 2.2.3 | 询比响应人确认收到询比文件澄清 | 时间：收到询比文件澄清文件发出之日24小时内 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 2.3.1 | 询比文件修改发出的形式 | 书面形式 |
| 2.3.2 | 询比响应人确认收到询比 文件修改 | 时间：收到询比文件修改文件发出之日24小时内 |
|  |  | 形式：书面形式 |
| 3.1.1 | 构成询比响应文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 一般计税法 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 按询比响应文件格式进行报价 |
| 3.2.4 | 询比报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 询比有效期 | 60日历天（自询比截止之日起） |
| 3.4.1 | 询比保证金 | / |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还询比保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求： |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2021年以来 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的时间要求 | 2021 年 1 月 1 日以来 |
| 3.5.4 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的时间要求 | 询比响应人 2021 年 1 月 1 日以来发生的诉讼和仲裁情况仅限于询比响应人败诉的，且与履行项目合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。如询比响应人无规定的败诉案件，则由询比响应人自行承诺，格式自拟，并加盖单位公章。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选询比方案 | 不允许 □允许： |
| 3.7.3 （2） | 询比响应文件副本份数及其他要求 | 询比响应文件正本：壹份，询比响应文件副本份数：两份 其他要求：询比响应文件的正本一份与副本每册均应采用胶装方式装订，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。 |
| 3.7.3 （3） | 询比响应文件是否需分册装订 | 不需要 □需要：分册装订要求： |
| 3.7.3 | 询比响应文件所附证书证件要求 | 应根据资格审查及“询比响应文件格式”要求提供相应证件复印件 |
| 3.7.3 | 询比响应文件签字或盖章要求 | 询比响应人应按询比文件格式进行签字盖章： 注：（1）“（盖单位章）”的，应加盖单位公章，单位全称应与单位公章一致。 （2）签字是指法定代表人或委托代理人手写签字。 （3）由委托代理人签字的，响应文件应附法定代表人签署的授权委托书。 |
| 4.1.1 | 询比响应文件加密要求 | 询比响应文件应密封在一个包装内，并在封套的封口处加盖询比响应人单位章或由询比响应人的法定代表人或其授权的代理人签字。 |
| 4.1.2 | 封套上载明的信息 | 询比响应人名称： 询比响应人地址： （项目名称）询比响应文件 在 年 月 日 时 分前不得开启 |
| 4.2.1 | 询比截止时间 | 2024 年 10 月 15 日 15 时 30 分 |
| 4.2.2 | 递交询比响应文件地点 | 郑州市中原区郑上路78号柿园水厂郑州楷润市政工程设计有限公司科研室。 |
| 4.2.3 | 询比响应文件是否退还 | 否 □是，退还时间： |
| 5.1 | 开启时间和地点 | 开启时间：询比截止时间 开启地点：同递交询比响应文件地点 |
| 5.2（4） | 开启程序 | 开启顺序：按照询比响应人递交询比响应文件的逆顺序进行开启。 |
| 6.1.1 | 询比小组的组建 | 询比小组构成：由采购人代表1人及经济、技术专家2人共3人组成。 评审专家确定方式：开启前从相关专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 询比小组推荐询比候选人的人数 | 2名 |
| 7.4 | 是否授权询比小组 确定成交单位 | □是 否 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | 是否要求询比单位提交履约保证金： □要求，履约保证金的形式：银行转账、电汇或银行保函 履约保证金的金额：成交价的5% 不要求 |
| 9 | 是否采用电子询比 | 否 □是，具体要求： |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |
| 10.1 | 最高询比限价 | 本次设最高询比限价： 40 万元（含税）。询比报价大于最高询比限价的视为无效报价，询比小组将否决其询比。 |
| 10.2 | 询比响应人代表 出席询比会 | 按照本须知第5.1款规定的时间和地点，采购人邀请所有询比响应人的法定代表人或其委托代理人参加询比会。询比响应人的法定代表人或其委托代理人应当按时参加询比会，并在询比截止时间前递交询比响应文件。没有参加询比会的询比响应人视为同意开标结果。 |
| 10.3 | 知识产权 | 构成本询比文件各个组成部分的文件，未经采购人书面同意，询比响应人不得擅自复印和用于非本项目所需的其他目的。采购人全部或者部分使用未成交单位询比响应文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。 |
| 10.4 | 重新询比的其他情形 | 除非已经产生询比候选人，在询比有效期内同意延长询比有效期的询比响应人少于三个的，采购人应当依法重新组织询比活动。 |
| 10.5 | 解释权 | 构成本询比文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除询比文件中有特别规定外，仅适用于询比阶段的规定，按询比公告（邀请函）、询比响应人须知、询比办法、询比响应文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 10.6 | 其他要求 | 1.询比文件的最终解释权归采购人。 2.其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行。 |

## 1.总 则

1.1项目概况：略，见询比响应人须知前附表。

1.2项目的资金来源和落实情况：略，见询比响应人须知前附表。

1.3项目范围、服务期限、质量标准：略，见询比响应人须知前附表。

1.4响应人资格要求：略，见询比响应人须知前附表。

1.5费用承担

询比响应人准备和参加采购活动发生的费用自理。

1.6保密

参与采购活动的各方应对采购活动中的秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

1.7语言文字

采购文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。

1.8计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定单位。

1.9踏勘现场

本项目不组织踏勘现场。

1.10询比预备会

本项目不召开询比预备会。

1.11分包

本项目不允许分包。

1.12响应和偏差：略，见前附表

## 2.询比文件

### 2.1询比文件的组成

本询比文件包括：

（1）询比公告；

（2）询比响应人须知；

（3）询比办法；

（4）合同条款及格式；

（5）发包人要求；

（6）询比响应文件格式；

（7）询比响应人须知前附表规定的其他资料。

根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对询比文件所作的澄清、修改，构成询比文件的组成部分。

### 2.2询比文件的澄清

2.2.1询比响应人应仔细阅读和检查询比文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购人提出，以便补齐。如有疑问，应按询比响应人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达采购人，要求采购人对询比文件予以澄清。

2.2.2询比文件的澄清以询比响应人须知前附表规定的形式发给所有获取询比文件的询比响应人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本章第4.2.1项规定的询比截止时间不足3个工作日的，并且澄清内容可能影响询比响应文件编制的，将相应延长询比截止时间。

2.2.3询比响应人在收到澄清后，应按询比响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该澄清。

2.2.4除非采购人认为确有必要答复，否则，采购人有权拒绝回复询比响应人在本章第2.2.1项规定的时间后的任何澄清要求。

### 2.3询比文件的修改

2.3.1采购人以询比响应人须知前附表规定的形式修改询比文件，并通知所有已获取询比文件的询比响应人。修改询比文件的时间距本章第4.2.1项规定的询比截止时间不足3个工作日的，并且修改内容可能影响询比响应文件编制的，将相应延长询比截止时间。

2.3.2询比响应人收到修改内容后，应按询比响应人须知前附表规定的时间和形式通知采购人，确认已收到该修改。

### 2.4询比文件的异议

询比响应人或者其他利害关系人对询比文件有异议的，应当在询比截止时间3日前以书面形式提出。采购人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停询比活动。

## 3.询比响应文件

### 3.1询比响应文件的组成

3.1.1询比响应文件应包括下列内容：

（1）询比函及询比函附录；

（2）法定代表人身份证明或授权委托书；

（3）询比保证金

（4）资格审查资料；

（5）项目管理机构

（6）服务方案；

（7）询比响应人须知前附表规定的其他资料。

询比响应人在询比过程中作出的符合法律法规和询比文件规定的澄清确认，构成询比响应文件的组成部分。

3.1.2询比响应人须知前附表未要求提交询比保证金的，询比响应文件不包括本章第3.1.1（3）目所指的询比保证金。

### 3.2询比报价

3.2.1询比报价应包括国家规定的增值税税金，除询比响应人须知前附表另有规定外，增值税税金按一般计税方法计算。询比响应人应按第六章“询比响应文件格式”的要求在询比函中进行报价。

3.2.2询比响应人应充分了解该项目的总体情况以及影响询比报价的其他要素。

3.2.3本项目的报价方式见询比响应人须知前附表。

3.2.4询比报价的其他要求见询比响应人须知前附表。

### 3.3询比有效期

3.3.1除询比响应人须知前附表另有规定外，询比有效期为60日历天。

3.3.2在询比有效期内，询比响应人撤销询比响应文件的，应承担询比文件和法律规定的责任。

3.3.3出现特殊情况需要延长询比有效期的，采购人以书面形式通知所有询比响应人延长询比有效期。询比响应人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其询比保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其询比响应文件；询比响应人拒绝延长的，其询比失效，但询比响应人有权收回其询比保证金及以现金或者支票形式递交的询比保证金的银行同期存款利息。

### 3.4询比保证金

3.4.1询比响应人在递交询比响应文件的同时，应按询比响应人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“询比响应文件格式”规定的询比保证金格式递交询比保证金，并作为其询比响应文件的组成部分。联合体询比的，其询比保证金由牵头人递交，并应符合询比响应人须知前附表的规定。

3.4.2询比响应人不按本章第3.4.1项要求提交询比保证金的，询比小组将否决其响应文件。

3.4.3采购人与成交人签订合同后5日内，向未成交的询比响应人和成交人退还询比保证金及同期银行存款利息。

3.4.4 有下列情形之一的，询比保证金将不予退还：

（1）询比响应人在规定的询比有效期内撤销或修改其询比响应文件；

（2）成交人在收到成交通知书后，无正当理由拒签合同或未按招标文件规定提交履约担保。

### 3.5资格审查资料

除询比响应人须知前附表另有规定外，询比响应人应按下列规定提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、业绩、信誉等要求。

3.5.1“询比响应人基本情况表”应附询比响应人营业执照和组织机构代码证的复印件（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照复印件）。

3.5.2“近年财务状况表”自行出具加盖单位公章的书面承诺，格式自拟，具体年份要求见询比响应人须知前附表。

3.5.3“近年完成的类似项目情况表”应附合同协议书复印件，具体时间要求见询比响应人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明询比响应人败诉的相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体时间要求见询比响应人须知前附表。

3.5.5询比响应人须知前附表规定接受联合体询比的，本章第3.5.1项至第3.5.4项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

### 3.6备选询比方案

不要求。

### 3.7询比响应文件的编制

3.7.1询比响应文件应按第六章“询比响应文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为询比响应文件的组成部分。其中，询比报价文件在满足询比文件实质性要求的基础上，可以提出比询比文件要求更有利于采购人的承诺。

3.7.2询比响应文件应当对询比文件询比有效期、发包人要求、询比范围等实质性内容作出响应。

3.7.3（1）询比响应文件应用不褪色的材料书写或打印，询比函、询比报价文件及对询比响应文件的澄清、说明和补正应由询比响应人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。由询比响应人的法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“询比响应文件格式”的要求。询比响应文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由询比响应人的法定代表人或其授权的代理人签字或盖单位章。

（2）询比响应文件正本壹份，副本份数见询比响应人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。询比响应人应根据询比响应人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件和纸质正本文件不一致时，以纸质正本文件为准。

（3）询比响应文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，询比响应文件需分册装订的，具体分册装订要求见询比响应人须知前附表规定。

## 4.询比

### 4.1询比响应文件的密封和标记

4.1.1询比响应文件应密封在一个包装内，并在封套的封口处加盖询比响应人单位章或由询比响应人的法定代表人或其授权的代理人签字。

4.1.2询比响应文件封套上应写明的内容见询比响应人须知前附表。

4.1.3未按本章第4.1.1项要求密封的询比响应文件，采购人将予以拒收。

### 4.2询比响应文件的递交

4.2.1询比响应人应在询比响应人须知前附表规定的询比截止时间前递交询比响应文件。

4.2.2询比响应人递交询比响应文件的地点：见询比响应人须知前附表。

4.2.3除询比响应人须知前附表另有规定外，询比响应人所递交的询比响应文件不予退还。

4.2.4采购人收到询比响应文件后，向询比响应人出具签收凭证。

4.2.5逾期送达的询比响应文件，采购人将予以拒收。

### 4.3询比响应文件的修改与撤回

4.3.1在本章第4.2.1项规定的询比截止时间前，询比响应人可以修改或撤回已递交的询比响应文件，但应以书面形式通知采购人。

4.3.2询比响应人修改或撤回已递交询比响应文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。采购人收到书面通知后，向询比响应人出具签收凭证。

4.3.3询比响应人撤回询比响应文件的，采购人自收到询比响应人书面撤回通知之日起5日内退还已收取的询比保证金。

4.3.4修改的内容为询比响应文件的组成部分。修改的询比响应文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。

## 5.开启

### 5.1开启时间和地点

采购人在本章第4.2.1项规定的询比截止时间（开启时间）和询比响应人须知前附表规定的地点公开开启，并邀请所有询比响应人的法定代表人或其委托代理人准时参加。

### 5.2开启程序

主持人按下列程序进行开启：

（1）宣布会议纪律；

（2）公布在询比截止时间前递交询比响应文件的询比响应人名称；

（3）宣布开启人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查询比响应文件的密封情况，按照询比响应人须知前附表规定的开启顺序当众开启，公布项目名称、询比响应人名称、询比保证金的递交情况、询比报价、服务期限及其他内容，并记录在案；

（5）询比响应人代表、采购人代表、监标人、记录人等有关人员在开启记录上签字确认；

（6）会议结束。

### 5.3开启异议

询比响应人对开启有异议的，应当在开启现场提出，采购人当场作出答复，并制作记录。

## 6.询比评审

### 6.1询比小组

6.1.1询比由采购人依法组建的询比小组负责。询比小组由采购人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。询比小组成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见询比响应人须知前附表。

6.1.2询比小组成员有下列情形之一的，应当回避：

- 参加采购活动前3年内与询比响应人存在劳动关系；

- 参加采购活动前3年内担任询比响应人的董事、监事；

- 参加采购活动前3年内是询比响应人的控股股东或者实际控制人；

- 与询比响应人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与询比响应人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

6.1.3询比过程中，询比小组成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评审的，采购人有权更换。被更换的询比小组成员作出的评审结论无效，由更换后的询比小组成员重新进行评审。

### 6.2询比原则

询比活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

### 6.3评审

6.3.1询比小组按照第三章“询比办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对询比响应文件进行评审。第三章“询比办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评审依据。

6.3.2评审完成后，询比小组应当向采购人提交书面评审报告和询比候选人名单。询比小组推荐询比候选人的人数见询比响应人须知前附表。

## 7.合同授予

### 7.1询比候选人公示

采购人在收到评审报告之日起3日内，向各询比响应人公示询比结果。

### 7.2询比候选人履约能力审查

询比候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，采购人认为可能影响其履约能力的，将在发出成交通知书前提请原询比小组按照询比文件规定的标准和方法进行审查确认。

### 7.3定标

按照询比响应人须知前附表的规定，采购人或采购人授权的询比小组依法确定成交单位。

### 7.4询比通知

在本章第3.3款规定的询比有效期内，采购人以书面形式向成交单位发出成交通知书，同时将询比结果通知未成交的询比响应人。

### 7.5履约保证金

7.5.1在签订合同前，成交单位应按询比响应人须知前附表规定的形式、金额和询比文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过采购人书面认可的履约保证金格式向采购人提交履约保证金。

7.5.2成交单位不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃成交，其询比保证金不予退还，给采购人造成的损失超过询比保证金数额的，成交单位还应当对超过部分予以赔偿。

### 7.6签订合同

7.6.1采购人和成交单位应当在成交通知书发出之日起30日内，根据询比文件和成交单位的询比响应文件订立书面合同。成交单位无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照询比文件要求提交履约保证金的，采购人有权取消其成交资格，其询比保证金不予退还；给采购人造成的损失超过询比保证金数额的，成交单位还应当对超过部分予以赔偿。

7.6.2发出成交通知书后，采购人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向成交单位提出附加条件的，采购人向成交单位退还询比保证金；给成交单位造成损失的，还应当赔偿损失。

## 8.纪律和监督

### 8.1对采购人的纪律要求

要求采购人不得泄露询比活动中应当保密的情况和资料，不得与询比响应人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

### 8.2对询比响应人的纪律要求

询比响应人不得相互串通询比或者与采购人串通询比，不得向采购人或者询比小组成员行贿谋取成交，不得以他人名义询比或者以其他方式弄虚作假骗取成交；询比响应人不得以任何方式干扰、影响询比工作。

### 8.3对询比小组成员的纪律要求

询比小组成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对询比响应文件的评审和比较、询比候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，询比小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行，不得使用第三章“询比办法”没有规定的评审因素和标准进行评审。

### 8.4对与评审活动有关的工作人员的纪律要求

与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对询比响应文件的评审和比较、询比候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

### 8.5投诉

8.5.1询比响应人或者其他利害关系人认为询比活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。

8.5.2询比响应人或者其他利害关系人对询比文件、询比结果提出投诉的，应当按照询比响应人须知第2.4款、第5.3款和第7.2款的规定先向采购人提出异议。异议答复期间不计算在第8.5.1项规定的期限内。

## 9.是否采用电子询比

本项目是否采用电子询比方式，见询比响应人须知前附表。

## 10.需要补充的其他内容

需要补充的其他内容：见询比响应人须知前附表。

# 第三章  询比办法

## 询比办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形 式 评 审 标 准 | 询比响应人名称 | 与营业执照或事业单位法人证书一致 |
|  |  | 询比函及询比函附录 签字盖章 | 有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位章。由法定代表人签字的，应附法定代表人身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“询比响应文件格式”的规定 |
|  |  | 询比响应文件格式 | 符合第六章“询比响应文件格式”的规定 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资 格 评 审 标 准 | 营业执照或事业单位法人证书 | 具备有效的营业执照或事业单位法人证书 |
|  |  | 财务状况 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 类似项目业绩 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 项目负责人 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 其它要求 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第1.4.1项规定 |
|  |  | 注：以上所有证件及相关证明材料以询比响应文件中原件扫描件为准。 |  |
| 2.1.3 | 响 应 性 评 审 标 准 | 询比内容 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第1.3.1项规定 |
|  |  | 服务期限 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第1.3.2项规定 |
|  |  | 质量标准 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第1.3.3项规定 |
|  |  | 询比有效期 | 符合第二章“询比响应人须知前附表”第3.3.1项规定 |
|  |  | 询比价格 | 低于（含等于）第二章“询比响应人须知”前附表第10.1款载明的最高询比限价 |

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 |  | 分值组成 （总分100分） | 技术部分：50分 项目管理机构与业绩：10分 询比报价：30分 其他评分因素：10分 |
| 2.2.2 |  | 询比基准价 计算方法 | - A值=最高询比限价 - 各有效询比响应人的最高询比限价的90%至100%（含90%和100%）范围之间的所有值的算术平均值为B值，参与计算询比基准价；有效询比响应人的B值不在A值的90%至100%（不含90%和100%）范围之间的，不参与询比基准价的计算，但仍进行下一阶段的评分。询比基准价按下列公式计算： 询比基准价= A值×50%+B值*50%。 3、若各询比响应人均不在A值的90%至100%（不含90%和100%）范围之间： 询比基准价= A值 × 93% 注：1、有效询比响应人：是指通过本章第2.1款、第3.1.3项、第3.2.4项规定询比标准的询比响应人。 |
| 2.2.3 |  | 询比价的偏差率计算公式 | 偏差率=100% ×（询比价- 询比基准价）/询比基准价 |
| 2.2.4(1) | 技术部分评分标准 50分 | 工作方案12分 | 根据对项目的理解及工作方案的科学性、合理、项目实施的重点、难点和关键过程分析，合理化建议等切合可行、合理程度，0～12分。 优：9-12分；良：4-9分；差：0-4分。 |
|  |  | 机构设置7分 | 根据专业配备的齐全性，分工的合理性，人员岗位职责分工的明确性，0～7分。 优：6-7分；良：3-6分；差：0-3分。 |
|  |  | 实施计划7分 | 根据实施计划的科学性、可行性，0～7分。 优：6-7分；良：3-6分；差：0-3分。 |
|  |  | 进度控制措施6分 | 根据工作总体进度控制措施、分阶段进度控制措施等的合理性，0～6分。 优：4-6分；良：2-4分；差：0-2分。 |
|  |  | 质量保证措施6分 | 根据质量保证措施的可行性、科学合理性，0～6分。 优：4-6分；良：2-4分；差：0-2分。 |
|  |  | 组织协调及措施6分 | 根据组织协调及措施合理性，0～6分。 优：4-6分；良：2-4分；差：0-2分。 |
|  |  | 安全保证措施6分 | 根据安全保证措施的可行性、科学合理性，0～6分。 优：4-6分；良：2-4分；差：0-2分。 |
|  |  | 1、各档次的标准设定如下： 优：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。 良：内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。 一般：内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 2、各分项内容如缺项，相应项目得分为0。 |  |
| 2.2.4(2) | 项目管理机构与业绩评分标准 10分 | 项目管理机构 组成人员6分 | 项目组织机构人员配备齐全，项目配备人员（项目负责人除外）每提供一个相关专业高级技术职称得2分，最多6分。 注：以上所有证件及相关证明材料以询比响应文件中原件扫描件为准。 |
|  |  | 询比响应人业绩4分 | 除资格项外，询比响应人2021年1月1日以来具有一项类似业绩的2分，最多4分（以合同签订时间为准，提供合同）； 注：以上所有合同以询比响应文件中原件扫描件为准。 |
| 2.2.4(3) | 询比报价评分标准 30分 | 询比报价 30分 | （1）询比基准价的确定：按照本章询比办法前附表中第2.2.2项规定的方法计算。 （2）评审方法：以询比基准价为基准，有效询比响应人的询比价与询比基准值价相等者得25分，询比价高于询比基准价的，按每高于询比基准价1%扣1分的比例在基本分25分的基础上进行扣分，扣完为止；询比价低于询比基准价的，按每低于询比基准价1%加1分的比例在基本分25分的基础上进行加分，最多加5分；询比价低于询比基准价超过5%（不含5%）的，按每再低1%扣1分的比例在满分30分的基础上进行扣分，扣完为止。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素评分标准 10分 | 服务承诺 10分 | 在合同履行过程中为采购人提供的咨询服务从工作内容、成果质量、相关验收、备案、审批组织和手续办理、后续服务的范围时限等方面作出书面承诺（以承诺书形式，格式自拟），依据服务承诺的优劣评审。 优，得8-10分；良，得4-7分；一般，得1-3分。 1、各档次的标准设定如下： 优：内容详实，方案科学、合理、安全，考虑周全，措施到位，针对性强，完全能够满足招标工程的施工需要。 良：内容完整，方案基本科学、合理、安全，基本考虑周全，措施基本到位，针对性较强，可以满足招标工程的施工需要，但有个别细节需要进一步完善或提高。 一般：内容基本完整，方案在科学、合理、安全性方面一般，基本考虑不周，措施不够到位，针对性不强，虽然能够基本满足招标工程的施工需要，但有很多方面需要进一步完善甚至重新考虑。 2、各分项内容如缺项，相应项目得分为0。 |
| 1．询比小组在评分办法规定的分值范围内打分，超出范围的，评分无效。 2．询比响应人综合得分﹦技术方案得分+项目管理机构与业绩+询比报价得分+其他因素评分得分 3．本办法计算过程中分值按四舍五入保留三位小数，结果按四舍五入保留两位小数。所有询比小组的算术平均值即为该询比响应人的最终得分。 |  |  |  |

### 1. 询比方法

本次询比采用综合评估法。询比小组对满足询比文件实质性要求的询比响应文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐询比候选人，或根据采购人授权直接确定询比人，但询比报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以询比报价低的优先；询比报价也相等的，由采购人自行确定。

### 2. 评审标准

- 2.1 初步评审标准

2.1.1 形式评审标准：见询比办法前附表。

2.1.2 资格评审标准：见询比办法前附表。

2.1.3 响应性评审标准：见询比办法前附表。

- 2.2 分值构成与评分标准

2.2.1 分值构成

（1）技术方案部分：见询比办法前附表；

（2）项目管理机构与业绩：见询比办法前附表；

（3）询比报价：见询比办法前附表；

（4）其他评分因素：见询比办法前附表。

2.2.2 询比基准价计算

询比基准价计算方法：见询比办法前附表。

2.2.3 询比价的偏差率计算

询比价的偏差率计算公式：见询比办法前附表。

2.2.4 评分标准

（1）技术方案部分评分标准：见询比办法前附表；

（2）项目管理机构与业绩评分标准：见询比办法前附表；

（3）询比报价评分标准：见询比办法前附表；

（4）其他因素评分标准：见询比办法前附表。

### 3. 询比程序

- 3.1 初步评审

3.1.1 询比小组依据本章第2.1 款规定的标准对询比响应文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，询比小组应当否决其询比。

3.1.2 询比响应人有以下情形之一的，询比小组应当否决其询比：

（1）第二章“询比响应人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）串通询比或弄虚作假或有其他违法行为的；

（3）不按询比小组要求澄清、说明或补正的。

3.1.3 询比报价有算术错误的，询比小组按以下原则对询比报价进行修正，修正的价格经询比响应人书面确认后具有约束力。询比响应人不接受修正价格的，询比小组应当否决其询比。

（1）询比响应文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

- 3.2 详细评审

3.2.1 询比小组按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

（1）按本章第2.2.4（1）目规定的评审因素和分值对技术方案部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.4（2）目规定的评审因素和分值对项目管理机构与业绩计算出得分B；

（3）按本章第2.2.4（3）目规定的评审因素和分值对询比报价计算出得分C；

（4）按本章第2.2.4（4）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2 评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3 询比响应人得分=A+B+C+D。

3.2.4询比响应人综合得分=以各询比小组打分的算术平均值为准，作为该询比响应人的综合得分。

3.2.5询比小组发现询比响应人的报价明显低于其他询比报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其询比报价可能低于其个别成本的，应当要求该询比响应人作出书面说明并提供相应的证明材料。询比响应人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，询比小组应当认定该询比响应人以低于成本报价竞标，否决其询比。

3.2.6记名投票

在任何询比环节中，需询比小组就某项定性的评审结论做出表决的，由询比小组全体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

- 3.3 询比响应文件的澄清和补正

3.3.1 在询比过程中，询比小组可以书面形式要求询比响应人对所提交询比响应文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。询比小组不接受询比响应人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变询比响应文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。询比响应人的书面澄清、说明和补正属于询比响应文件的组成部分。

3.3.3 询比小组对询比响应人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求询比响应人进一步澄清、说明或补正，直至满足询比小组的要求。

- 3.4 询比结果

3.4.1 除第二章“询比响应人须知”前附表授权直接确定询比人外，询比小组按照得分由高到低的顺序推荐询比候选人。

3.4.2 询比小组完成评审后，应当向采购人提交书面询比报告。

# 第四章  合同条款及格式

合同编号：

技 术 服 务 合 同 书

项目名称：基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究

甲方（委托方）：郑州楷润市政工程设计有限公司

乙方（受托方）：

签订地点：河南省郑州市

合同有效期：生效之日至     年   月   日止

甲方委托乙方（具体承办单位：        ）完成基于CO2投加精准调节原水pH以及适度预氧化-凝聚耦合强化除藻工艺研究 项目的技术服务，甲、乙双方根据《中华人民共和国民法典》及其它相关法律、法规的规定，经协商一致，签订本合同，并由双方共同恪守。

- 1.技术服务内容

1.1乙方为甲方提供以下技术服务，其内容为：

（1）针对南水北调中线水源因藻类爆发导致pH升高的问题，在原水pH波动规律研究基础上，分析以南水北调中线水源中CO2动态溶解和碳酸平衡移动规律，基于藻呼吸代谢、水化学计算等研究CO2投加调节pH的工艺原理，构建原水pH随CO2投加的适配性关系，协助甲方建立基于CO2投加原水pH精准调控技术方法和投量控制策略，实现原水pH稳定控制，保证水厂整体工艺稳定运行；

（2）针对南水北调中线水源藻类爆发造成的构筑物堵塞、药剂投加量增加、残余铝升高等问题，在藻类时空分布规律研究基础上，研究适度预氧化-凝聚耦合强化除藻应用工艺，确定最佳药剂种类、配比和投量，形成有效应对季节性高藻水源的药剂投配和水质适配性方案，实现原水中藻类高效去除以及出水残留铝控制，保证出厂水水质安全；

（3）总结成果，协助甲方撰写河南省或者郑州市相关科研项目申请材料。

1.2技术服务成果应达到的技术指标及参数：

（1）技术2项：基于CO2投加的原水pH精准调节技术、设备及控制策略；适度预氧化-凝聚耦合强化除藻及残留铝控制应用工艺。

（2）论文：发表学术论文1篇（要求中文核心，2025年4月完成投稿，最终以见刊为准）。

（3）协助甲方撰写河南省或者郑州市相关科研项目申请材料。

- 2.技术服务进度及服务成果

2.1具体服务进度安排如下：

2.1.1 自合同签订之日至    年  月  日：

研究CO2动态溶解、碳酸平衡移动规律以及CO2投加调节pH的工艺原理，建立CO2投加与pH调控适配性规律，分析CO2投加对于浊度、残余铝等控制效果，优化CO2投加关键参数与控制系统，协助甲方构建CO2投加调节pH的技术方法和投量控制策略；

2.1.2 自    年  月  日至    年  月  日：

评估不同氧化剂氧化效果和混凝提升效果（浊度、藻类等去除效果），从氧化剂与藻类界面作用以及絮体生成的角度探讨不同预氧化剂作用机理，开发适度预氧化-凝聚耦合强化除藻应用工艺，形成有效应对季节性高藻水源的药剂投配和水质适配性方案，实现原水中藻类高效去除以及出水残留铝控制，提高水厂供水安全性。

2.2乙方于2024年12月之前向甲方提交纸质成果报告 2 份，电子版成果 1 份。

乙方向甲方当面交付成果的，甲方联系人应在交付清单中签字确认并标注交付时间；乙方以电子邮件形式交付成果的，邮件发送成功时视为送达；邮寄送达的以对方签收日期为送达日期。

- 3.甲方提供的服务条件及事项

3.1甲方于本合同生效后   日内向乙方提供如下技术服务条件，如甲方未按期提供上述服务条件，乙方有权顺延工作计划：

3.1.1  提供水源水质资料以及相关水厂运行等资料；

3.1.2  提供实验需要的必要条件；

3.1.3  提供协助开展水质调研以及相关实验。

3.2本项目完成或终止后，如果甲方请求归还或销毁相关文件或样品，乙方应同意并配合。

3.3甲方对其提供资料的准确性和完整性、及时性负责，因甲方提供资料存在问题导致乙方服务成果不符合本合同约定或延期的乙方不负违约责任。

- 4.验收时间、标准及方式

4.1甲方于乙方向甲方交付技术服务成果后   日内，按本合同约定的技术内容及指标，采用集团科研管理部门组织的会议方式或专家评审 方式组织验收，经验收合格，甲方出具验收证明。

4.2乙方向甲方提交的成果未通过验收的，甲方应向乙方提出书面验收异议，乙方应在合理期限内进行整改，整改后仍无法通过验收的，甲方有权拒收并解除合同，乙方需全额退还首款。

5.技术服务经费及支付方式

本项目含税经费总额为：人民币   元（大写：人民币   元整），（不含税金额：¥   元，税金¥   元，税率为   %）。甲方按照  分期支付   的方式支付，具体支付方式如下：

- 第一次付款：支付合同价款总额的80%，¥    元（大写：   元整），付款时间：课题研究完成、总体验收合格、乙方向甲方提交合格的成果报告后，乙方全额开具增值税专用发票，甲方支付合同价款的80%；

（2）第二次付款：支付合同价款总额的20%，¥   元（大写：   元整），付款时间：乙方按甲方要求发表的一篇中文核心论文见刊后，乙方向甲方提供付款申请和收据，甲方向乙方支付第二次付款金额。

乙方需向甲方开具增值税专用发票，发票金额不符或发票不合规，甲方有权拒绝付款且不承担任何违约责任，乙方的各项合同义务仍应按合同约定履行。

乙方账号信息：

户名：

开户银行：

地址：

帐号：

甲方开票信息：

甲方名称：【郑州楷润市政工程设计有限公司】

国税纳税人识别号：【91410102MA44QNLC4X】

户名：【郑州楷润市政工程设计有限公司】

开户行：【交通银行郑州中原中路支行】

帐号：【411899991010004235626】

地址：【郑州市华山路203号】

联系电话：【0371-67696149】

- 6.违约责任、违约金及损失赔偿额的计算方法

任何一方未履行其在本合同项下的任何义务均被视为违约，应承担以下的违约责任，并向非违约方支付相应的违约金。

6.1甲方应按合同规定按时向乙方支付项目经费，若因甲方的原因导致其未按约定付款，无正当理由的每逾期一日，乙方有权要求甲方支付合同总金额的千分之二作为逾期违约金，累计支付的逾期违约金不超过合同总金额的30%，乙方有权顺延工作计划及成果交付时间，逾期超过三十日未付款的，甲方除应支付约定项目经费及逾期违约金外，乙方有权解除本合同。

6.2乙方因自身原因，未在约定的时间内向甲方提交成果，每逾期一日，甲方有权要求乙方支付合同总金额的千分之二作为逾期违约金，累计支付的逾期违约金不超过合同总金额的30%，逾期超过三十日的，甲方有权单方面解除合同，有权要求乙方退还甲方已支付的全部费用。

6.3 如一方未经另一方书面同意，对本协议所涉技术服务相关内容进行商业宣传或编造、传播虚假信息、误导性信息，进行虚假混淆或者引人误解的商业宣传等，应承担违约责任，违约金为本合同总金额的30%。因侵权方任何不当行为导致另一方声誉受损的，侵权方应当同时承担相应的损害赔偿责任。

6.4甲、乙双方违反本合同其它约定应承担违约责任，违约金为本合同金额的5%。

6.5根据本合同应由乙方承担的违约金、赔偿金，甲方有权在付款时直接扣除。

- 7．知识产权

- 7.1乙方应保证其交付给甲方的成果不侵犯任何第三方的知识产权，否则应承担全部责任并赔偿由此给甲方造成的损失。

7.2甲方应保证其交付给乙方的本合同下“3.甲方提供的服务条件及事项”不侵犯任何第三方的知识产权。

7.3基于本项目产生的知识产权相关权利归双方共有。

- 8.本合同应遵守的保密义务如下：

8.1秘密信息指：

8.1.1本合同签订及履行过程中，披露方向接收方披露的，披露方未公开的并明确表示其为保密信息的技术方法、资料、数据、模型、客户资料等经营信息及技术信息，且无论上述信息储存在纸质文件、计算机软件或其他载体上。

8.1.2披露方向接收披露的，披露方按照法律、法规规定或者合同约定使用负有保密义务的其他第三方的商业秘密。

8.2本合同履行完毕后，接收方应及时将本合同执行过程中使用的披露方的保密信息归还或销毁。

8.3保密义务之例外：

8.3.1应中华人民共和国有关政府部门、司法机关要求披露的信息；

8.3.2在披露方披露时该信息已处于公共领域的信息；

8.3.3接收方可以合理证明在披露时已为其占有的信息；

8.3.4披露方从第三方获得的信息，而第三方有权向其披露。

8.4保密信息的保密期限为自披露之日起至本合同终止后10年止，保密人员范围为双方参与本项目的所有工作人员。

8.5无论本合同是否变更、解除、终止，本条款及相应的违约责任条款均有效。

- 9．不可抗力

9.1由于地震、台风、水灾、战争、瘟疫等不可抗力因素，致使直接影响本合同履行或不能按约定条件履行本合同时，遇有上述不可抗力的一方应以书面形式通知对方，并应在15日内提供不可抗力详情及合同部分不能履行或迟延履行理由之有效证明文件。不可抗力造成的履行迟延或未履行，任何一方均不对该等履行延迟或未履行承担责任。

9.2双方根据不可抗力对履行合同的影响程度，友好协商选择终止合同或者继续履行；如果双方选择终止合同，则乙方应当向甲方退还尚未实际发生的及时服务经费；甲方则需支付乙方已完成工作对应的技术服务经费。

9.3如果不可抗力事件持续超过三十（30）日，任何一方均可以向另一方发出书面通知中止或终止本合同，且不承担违约责任。

- 10.合同变更、终止及解除

10.1在合同履行过程中，当双方认为有必要时，可通过书面形式对本合同进行变更或终止。

10.2委托服务项目违反国家法律、法规、公序良俗、伦理规定、侵犯第三人合法权益的，任何一方有权解除本合同，双方按照实际过错承担违约责任。

11.法律适用及争议解决

11.1本合同的订立、执行、解释及争议的解决均应适用中国法律。

11.2如本合同履行过程中发生争议，双方应当协商解决；双方不愿协商或者协商不成的应按向甲方所在地有管辖权的法院进行起诉方式解决。

- 12.合同生效条件及效力

12.1本合同经双方法定代表人/委托代理人签章字并加盖单位公章或合同专用章生效，双方签署日期不一致时，以在后日期为生效日期。合同一式   份，甲方执   份，乙方执   份，每份具有同等法律效力。

12.2本合同未尽事宜，双方另行签订书面补充协议；补充协议与本合同内容不一致的，以补充协议为准。

12.3合同附件（如有）为合同不可分割的一部分并与本合同具有同等法律效力。

- 13.其它

13.1双方联系人、联系方式及责任

13.1.1在本合同有效期内甲、乙方双方指定如下联系人为项目联系人，负责本项目双方的联络、沟通、协调及本合同执行中的相关事宜。

甲方指定 康雅 为甲方项目联系人

甲方联系方式：

通讯地址：郑州市中原区郑上路78号柿园水厂

电话：0371-66355912

电子邮箱：38292236@qq.com

乙方指定    为乙方项目联系人

乙方联系方式：

通讯地址：

电话：

电子邮箱：

13.1.2一方变更联系方式或项目联系人的，应当提前5日以书面形式通知另一方，未及时通知并因此影响本合同履行或给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。

13.2乙方利用项目经费，用于乙方进行技术设计和实验而购置的设备、器材和资料归乙方所有。

（以下无正文）

甲方： 郑州楷润市政工程设计有限公司           乙方：

法定代表人或                                  法定代表人或

委托代理人（签章）：                          委托代理人（签章）：

联系人（签章）：                              项目负责人（签章）：

日期：      年    月    日                    日期：      年    月    日

# 发包人要求

# 一、项目背景

南水北调中线水源季节性的藻类爆发以及pH升高问题严重影响郑州市供水厂的正常运行，提高运行难度，增加处理成本，同时还会存在水质风险。在社会对供水水质的要求不断提高、政府对供水厂稳定运行的重视程度不断增强的背景下，对供水厂现有工艺进行优化升级势在必行。

二、项目需求及服务要求

1、针对南水北调中线水源因藻类爆发导致pH升高的问题，在原水pH波动规律研究基础上，分析以南水北调中线水源中CO2动态溶解和碳酸平衡移动规律，基于藻呼吸代谢、水化学计算等研究CO2投加调节pH的工艺原理，构建原水pH随CO2投加的适配性关系，建立基于CO2投加原水pH精准调控技术方法和投量控制策略，实现原水pH稳定控制，保证水厂整体工艺稳定运行。

2、针对南水北调中线水源藻类爆发造成的构筑物堵塞、药剂投加量增加、残余铝升高等问题，在藻类时空分布规律研究基础上，研究适度预氧化-凝聚耦合强化除藻应用工艺，确定最佳药剂种类、配比和投量，形成有效应对季节性高藻水源的药剂投配和水质适配性方案，实现原水中藻类高效去除以及出水残留铝控制，保证出厂水水质安全。

3、总结成果，协助甲方撰写河南省或者郑州市相关科研项目申请材料。

三、预期成果

1、提出技术2项：基于CO2投加的原水pH精准调节技术、设备及控制策略；适度预氧化-凝聚耦合强化除藻及残留铝控制应用工艺。

2、发表学术论文1篇（要求中文核心，2025年4月完成投稿，最终以见刊为准）。

3、协助甲方撰写河南省或者郑州市相关科研项目申请材料。

四、进度安排

1、自合同生效之日至 年 月 日：研究CO2动态溶解、碳酸平衡移动规律以及CO2投加调节pH的工艺原理，建立CO2投加与pH调控适配性规律，分析CO2投加对于浊度、残余铝等控制效果，优化CO2投加关键参数与控制系统，协助甲方构建CO2投加调节pH的技术方法和投量控制策略；

2、自年月日至 年 月 日：评估不同氧化剂氧化效果和混凝提升效果（浊度、藻类等去除效果），从氧化剂与藻类界面作用以及絮体生成的角度探讨不同预氧化剂作用机理，开发适度预氧化-凝聚耦合强化除藻应用工艺，形成有效应对季节性高藻水源的药剂投配和水质适配性方案，实现原水中藻类高效去除以及出水残留铝控制，提高水厂供水安全性。

五、成果文件递交要求

应按照采购人要求提供相应的纸质和电子版成果文件。

- 第六章  询比响应文件格式

正（副）本

（项目名称）

询比响应文件

询比响应人：		           				（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：	         	（签字）

年	    月	   日

目录

一、询比函及询比函附录

二、法定代表人身份证明

三、授权委托书

四、询比保证金

五、资格审查资料

六、项目管理机构

七、服务方案

八、其他资料

## 一、询比函及询比函附录

### （一）询比函

（采购人名称）：

1．我方已仔细研究了	                     （项目名称）询比文件的全部内容，愿意以人民币            （¥            ）的询比报价（其中，增值税税率为          ），服务期限：       ，质量要求：       ，按合同约定完成工作。

2．我方承诺在询比文件规定的询比有效期内不撤销询比响应文件。

3．如我方成交，我方承诺：

（1）在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照询比文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的询比响应文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“询比响应人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形。

5．		         		（其他补充说明）。

询比响应人：					（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		（签字）

地	址：

电	话：

年	   月	   日

### （二）询比函附录

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 询比响应人 |  |
| 询比范围 |  |
| 询比报价 （含税） | 大写： 元 小写： 元 |
| 质量要求 |  |
| 服务期限 |  |
| 询比有效期 | 自询比截止之日起60日历天 |
| 备注 |  |

询比响应人：				（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：		     （签字）

年	   月	  日

## 二、法定代表人身份证明

询比响应人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：        年     月      日

经营期限：

姓名：           性别：        年龄：      职务：       _

系                                （询比响应人名称）的法定代表人。

特此证明。

询比响应人：                      （盖单位章）

年    月     日

## 三、授权委托书

本人		（姓名）系			       		（询比响应人名称）的法定代表人，现委托		 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清确认、递交、修改            （项目名称）询比响应文件，其法律后果由我方承担。

委托期限：自询比截止之日起60日历天。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证复印件及委托代理人身份证复印件

注：本授权委托书需由询比响应人加盖单位公章并由其法定代表人和委托代理人签字。

询比响应人：					（盖单位章）

法定代表人：		    			（签字）

身份证号码：

委托代理人：						（签字）

身份证号码：

年	    月	    日

- 四、询比保证金

注：如有，须附询比保证金转账凭证或保函复印件；

- 五、资格审查资料

- 基本情况表

| 询比响应人名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  | 邮政编码 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 传 真 |  | 网 址 |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：本表后附企业法人营业执照、企业资质证书副本等材料的加盖公章的复印件。

询比响应人：							(盖章)

法定代表人或委托代理人：			(签字或盖章)

年		月		日

- 近年财务状况表

如有，附相关证明材料复印件；或自行出具加盖单位公章的书面承诺，格式自拟。

（三）近年完成的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 质量要求 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

注：如有，应附合同复印件。

（四）近年发生的诉讼及仲裁情况

注：询比响应人  2021  年  1  月  1  日以来发生的诉讼和仲裁情况仅限于询比响应人败诉的，且与履行项目合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。如询比响应人无规定的败诉案件，则由询比响应人自行承诺，格式自拟，并加盖单位公章。

- 六、项目管理机构

（一）项目管理机构组成表

| 序号 | 项目职务 | 姓名 | 职称 | 身份证号 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（二）主要人员简历表

附1：项目负责人简历表

项目负责人应附身份证、职称证、学历证、管理过的项目业绩须附合同协议书复印件。类似项目限于以项目负责人身份参与的项目。

| 姓 名 |  | 年 龄 |  | 学历 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  | 职 务 |  | 拟在本工程任职 |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |
| 时 间 | 参加过的类似项目名称 |  |  | 工程概况说明 | 发包人及联系电话 |

附2：主要项目管理人员简历表

主要项目管理人员指其他主要管理人员等岗位人员。其他管理人员应附有效的职称证或执业证或上岗证书。

| 岗位名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 姓 名 |  | 年 龄 |  |
| 性 别 |  | 毕业学校 |  |
| 学历和专业 |  | 毕业时间 |  |
| 拥有的执业资格 |  | 专业职称 |  |
| 执业资格证书编号 |  | 工作年限 |  |
| 主要工作业绩及担任的主要工作 |  |  |  |

## 七、服务方案

## 八、其他资料

（1）询比响应人在最近三年内（至询比截止之日止）没有骗取中标或严重违约或重大质量问题（企业自行出具加盖单位公章的书面承诺，格式自拟）；

（2）询比响应人没有处于尚在执行期的被责令停业，投标（询比）资格未处于被暂停或取消（包括政府官方网站发布的限制投标期内）的处罚，财产没有处于被接管或冻结状态（企业自行出具加盖单位公章的书面承诺，格式自拟）；

（3）询比响应人需出具  2021  年 1 月 1 日以来企业、法定代表人、项目负责人无行贿犯罪的承诺（企业自行出具加盖单位公章的书面承诺，格式自拟）；

（4）询比响应人应提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）渠道查询相关主体（含单位、企业法定代表人、拟派项目负责人）失信行为。

1）单位失信查询，查询路径：登录信用中国网-点击信用服务-点击失信被执行人跳转至中国执行信息公开网或直接打开中国执行信息公开网点击失信被执行人-在被执行人姓名/名称中输入询比响应人名称-身份证号码/组织机构代码中输入组织机构代码-输入验证码后查询；

2）法定代表人失信查询，查询路径：登录信用中国网-点击信用服务-点击失信被执行人跳转至中国执行信息公开网或直接打开中国执行信息公开网点击失信被执行人-在被执行人姓名/名称中输入法定代表人姓名-身份证号码/组织机构代码中输入法定代表人身份证号码-输入验证码后查询；

3）项目负责人失信查询，查询路径：登录信用中国网-点击信用服务-点击失信被执行人跳转至中国执行信息公开网或直接打开中国执行信息公开网点击失信被执行人-在被执行人姓名/名称中输入项目负责人姓名-身份证号码/组织机构代码中输入项目负责人身份证号码-输入验证码后查询；

以上查询结果提供相关网页截图，截图须显示查询时间，查询时间自询比公告（邀请函）发出日期之后，若弄虚作假一经核实取消询比（成交）资格，经查询若上述查询对象任意一个存在失信记录的，其询比按无效标处理；

（5）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加（出具承诺并加盖公章）；

（6）询比响应人认为有必要提供的其他资料。